SMV2:

| Projektets titel: | Udvikling af interventionslogikker til fremme og styrkelse af SMV'ernes effektive brug af projekter, projektledelse og projektarbejdsformen |
| --- | --- |

Indholdsfortegnelse:

Resumé 						Side	 5

Kort om hovedkonklusioner 				Side 	 6

1.0 Projektet, SMV2 					Side 	 7

2.0 Metoden 					Side 	14

3.0 Teori 						Side	23

4.0 Empiri 					Side 	45

5.0 Analyse					Side	55

6.0 Videnskabelige succeskriterier  			Side

7.0 Konklusion 					Side

8.0 Videnomsætning					Side

9.0 Evaluering 					Side

10.0 Perspektivering og SMV3				Side

Bilag						Side

Litteratur						Side

Forkortelser:

Cphbusiness:	Copenhagen Business Academy

IBA:		IBA Erhvervsakademi, Kolding

KM:		Knowledge management

L&K: 		Området for Ledelse og Kommunikation, Cphbusiness

PAF:		Projektarbejdsformen

PBO: 		Project-based organisation

PL:		Projekt ledelse

PM:		Projekt management

PMM: 		Projekt management model

SMV:		Små- og middelstore virksomheder

Bilag:

A) Rapport-bilag:

Bilag 1:	Fernandes model (Fernandes, 2015)

Bilag 2: 	Videnomsætningsinitiativer - gennemførte og planlagte -

B) Case-rapport-bilag:

Se separat rapport med 4 case rapporter

We shall not cease from exploration And the end of all our exploring Will be to arrive where we started And know the place for the first time. T.S. Eliot, from ‘Little Gidding’

Anerkendelse af Case-virksomheder:

Hele holdet bag forsknings- og udviklingsprojektet omkring projektledelse i SMV'er vil gerne sige et stort tak til de case-virksomheder, der tog sig tid til og proiriterede samarbejdet med os med henblik på at udvikle og effektivisere deres egen måde at håndtere projektarbejdsformen på. Ikke nok med at virksomhederne venligst satte tid af til møderne og hjemmearbejdet - det var også klart fra begyndelsen, at virksomhederne udviste en vilje og en passion for at komme igang med arbejdet og få nogle resultater ud af anstrengelserne.

Forskning af denne karakter - hvor vi er helt ude på kanten af det, der vides i forvejen - kommer ikke ud af et solo-løb for forskerne alene - nej, det kommer ud af et par-løb imellem forskere og case-virksomheder med et refleksivt "mindset". Vi har nydt at blive udfordret af succesfuld praksis, som bryder med herskende teorier, og som kan inspirerer til ny vidensopbygning. Det er samskabelsen omkring projektarbejdsformens udvikling, der er motoren og kernen, det er her, det dynamiske, det kreative og det produktive ligger - det åbne samarbejde imellem forskere og dedikerere projektfolk i virksomhederne - altså i dialektikken imellem teori og praksis - i praksis.

Vi er så gade for Jeres indsats - at vi måske en anden dag kommer tilbage med nogle andre ideer, vi kunne samarbejde om?

Tak for samarbejdet - denne gang.

SMV2-teamet, juni 2020

.

Reference til SMV1:

| Projektets titel | Vækst, innovation og forretningsudvikling for SMV'er i Nordsjælland, på Bornholm og i Sydjylland: Projekter og projektledelse som strukturelt grundlag og processuel facilitering? |
| --- | --- |
| Projektrapportens url på EA Viden: | https://www.eaviden.dk/project/projektledelse-og-vaekst-i-sma-og-mellemstore-virksomheder/ |

SMV2 Projektteamet: Cphbusiness: 1) Styrekomite: - Programchef, Mette Høy (Formand) - Konsulent, Jimmy P. B. Pedersen (indtil 31.12.19) - Konsulent, Cecilie Stougaard (fra 01.01.20) - Konsulent, Tine Esmarch Persson (fra 01.01.20) 2) Projektdeltagere: - Adjunkt, Helene Spliid - Adjunkt, Thomas Demidoff - Lektor, Jens Vestgaard (Projektleder) IBA-Kolding 1) Styrekomite: - Uddannelseschef, Lone Hermann Andreasen 2) Projektdeltagere: - Adjunkt Marie Føgh Beirholm - Lektor Kaj Gilling - Lektor Lars Jespersen (Projektleder)

Dokument og data-management: Da projektet er et samarbejde imellem to erhvervsakademier samt et tværfagligt samarbejde på Cphbusiness, er alle dokumenter opbevaret på SharePoint under efif-serveren. Ud over deltagerne fra IBA i Kolding og Cphbusiness har andre udefrakommende ikke haft afgang til dataen, herunde navne og informationer på case-virksomheder. Case-virksomhederne er derfor også anonymiseret i denne rapport.

Resumé:

SMV1-studiet var et tværgående interviewstudie af et antal SMV'er med henblik på at afdække deres reale og praktiske brug af projektarbejdsformen i forbindelse med vækst, innovation og forretningsudvikling. SMV'erne efterspørger større kompetencer og kapacitet inden for projektarbejdsformen og søger hjælp til dette.

SMV2 fokuserer derfor på:

Udvikling af interventionslogikker til fremme og styrkelse af SMV'ernes effektive brug af projekter, projektledelse og projektarbejdsformen.

Et forskningsdesign er bygget op på baggrund af kritisk realisme, case-studier og action learning. Data-materialet udgøres konkret af 4 case-studier. Resultaternes robusthed må ses i dette lys.

Litteraturen er set efter for bidrag med hensyn til projektarbejdsformens særlige attraktivitet og funktion for netop SMV'er samt, hvilke forbedrings- og indlejringsinitiativer det er praktisk muligt at gennemføre hos SMV'erne.

SMV2 konkluderer:

Et SMV3 er foreslået med fokus på videreudvikling af SMV2 modellen samt nyudvikling og innovation af videnomsætning til SMV-miljøer og netværk i Danmark.

Hovedpointerne i SMV2 studiet:

SMV2 studiet har arbejdet videre på baggrund af de i denne sammenhæng centrale pointerne fra SMV1 studiet:

- At PM-teori er en ting og at PM-praksis er noget helt andet (der er et betragteligt "practice gap in project research"),

- SMV'erne indgår ikke i nogen bevidst eller systematisk søgen efter mere klassisk struktur og proces,

- "Project as practice" tilgangen er blev kvalificeret, idet der blev identificeret 3 typer SMV'er med hver deres forståelser og behov for projektarbejdsformen,

- Projektbegrebet skal for SMV'erne ikke primært forstås i en management og styringskultur, men snarere i en leadership og entreprenørkultur,

- Projekter som social praksis hos SMV'erne kan bedst forstås i deres situationsbestemte og konkrete kontekst (i modsætning til klassisk PM), hvorfor fleksible og simple projektmodeller og værktøjer efterspørges, og

- Det interessante for SMV'erne ved brug af projektarbejdesformen er effekt, værdi og kundetilfredshed og i mindre grad plan, aktivitet og endda økonomi.

SMV2 studiet har genereret følgende pointer:

- xx

1.0 Projektet - SMV2

Erhvervsakademierne er ved lov forpligtiget til, at "medvirke til at ny viden tilvejebringes  og bringes i anvendelse i såvel den private som den offektlige sektor" - altså at arbejde med praksisnær og anvendelsesorienteret forskning (LBK, nr. 936, §3).

Frascati-manualen (2002) definerer forskning og udvikling:

"som skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag, der har til hensigt at øge den eksisterende viden, samt at udnytte denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder" (Frascati, p. 30).

Vedlagte projekt er udført i henhold til Frascati-manualen, og indeholder i forlængelse heraf 3 outputs:

- En forskningsrapport, - i henhold til det overordnede formål,

- En redegørelse for afholdte, igangværende og påtænkte videnomsætnings-aktiviteter, og

- Opfølgende projektaktiviteter, - herunder opstilling af en forskningsdagsorden samt udarbejdelse af anbefalinger til os selv ("Projekt SMV3") samt til vores egen (Cphbusiness og L&K) undervisning og kompetenceløft.

Succeskriterierne for arbejdet med projektet skal således forstås i relation til "applied science".

Og hvad skal vi lige forstå ved det?

| Praksisorienteret | Teoriorienteret |
| --- | --- |
| - Den praksisorienterede forsker vælger sit tema ud fra hvilken viden, der mangler for at løse problemet. | - Den teoretisk orienterede forsker vælger sit tema ud fra, hvor en teoretisk viden har mangler. |

Som FoU-institution er vi klart på den praksisorienterede side.

1.1 Et strategisk samarbejde

Forsknings- og udviklingsarbejdet er produceret i et strategisk samarbejde imellem Cphbusiness og IBA, Kolding. Det er tanken, at frugterne af arbejdet skal høstes i fællesskab inden for ledelses- og projektledelsesområdet, samt at samarbejdet på sigt skal ses i et større perspektiv både internt (på akademiniveau) og eksternt (i forhold til SMV'erne i Danmark) - ref. SMV3-projektet, som er startet i foråret 2020 og slutter efter planen i foråret 2021.

1.2 Kontekst og opsamling fra SMV1

Det fremgik klart af SMV1, at der er stor diversivitet SMV'erne imellem med hensyn til brugen af projekter, erfaringer, forudsætninger og kompetencer. På den baggrund er der flere forhold, der skal tages højde for i det videre arbejde i SMV2:

- Der er hos SMV'erne behov for stor fleksibilitet inden for fagområdet projektledelse. Projektledelsen må ikke blive for stram, formaliseret og standardiseret, idet projektlederen skal have mulighed for at tilpasse ledelsen efter behovene i de enkelte projekter - og de enkelte virksomheder,

- Samtidig skal det også huskes, at SMV'erne klart understreger, at der i arbejdet er behov for styring og kontrol for at holde projekterne på sporet og få dem  gennemført.

- Der er således et klart paradoks her - imellem projektledelse og organisering. I forlængelse af dette kan der også tales om et "mis-match" imellem projektarbejdet, projektsystemer og -værktøjer,

- Forholdet imellem struktur og proces er således ikke entydigt og kan ikke afklares en gang for alle. I en sådan situation vinder metoder frem, der er mere kontekstorienterede og situationelle med hensyn til organisering og ledelse,

- Dette kalder på et udviklingsarbejde med det formål at undersøge, hvordan det projektbaserede arbejde kan ledes på måder, der passer bedre til de udfordringer og processer, som arbejdet hos SMV'erne reelt består af,

- Forholdet imellem strukturer og processer er i praksis relateret til metodernes fleksibilitet således forstået, om de kan tilpasses til den givne situation, samt om projektlederne / projektdeltagerne har mulighed for eller evner at fortolke og "bøje" projektmodellerne og værktøjerne, så de passer til sammenhængen og situationen. Man kan vist roligt konstatere, at der er behov for en del kompetenceudvikling hos projektlederne på dette område, og

- Sammenfattende for SMV1 kan det konkluderes, at det er formålet med projektarbejdet og konteksten - ikke projektmodellen og værktøjet - der bør styre. Og det er de aktører (projektejer og projektleder), der vælger at bruge projektværktøjet, der har det store og afgørende ord og ansvar her.

En  kort opsamling fra SMV1:

1) Projekter og projektarbejdsformen: - SMV'er benytter projektarbejdsformen anderledes end større og mere formelle organisationer, - Projektarbejdsformen er attraktiv for SMV'erne, og - Flere og flere aktiviteter hos SMV'erne bliver lagt i projekter - både leveranceprojekter og udviklingsprojekter. 2) Definition af projekt: - Projekter er uhomogene størrelser (projekt som et plastisk begreb), - Projekter er person, kontekst og situationsafhængige, og - Projekter er åbne systemer. 3) Projekt ledelse: - Ledelse er langt mere end styring og indeholder mange elementer relateret til adfærd, proces og praksis (leadership-perspektiver), - Ledelsen er kompleks, dynamisk, og læringsorienteret, - Ledelsen er person-, kontekst- og situationsafhængig, og - Ledelsen er holistisk - i et organisationsperspektiv. 4) Kapacitet omkring projektarbejdsformen: - SMV'erne er i et alvorligt underskud, - Der skal kapacitetsudvikles på mange elementer både individuelt og kollektivt, og - SMV'erne efterspørger konkret råd og vejledning til kapacitetsopbygning.

Det centrale dilemma, som udkrystalliserede sig af SMV1 studiet, fokuserer på ledelseskunsten i at finde en praktisk og produktiv balance imellem struktur og proces:

Dilemma: - Struktur uden agilitet leder til bureaukrati og stagnation - Agilitet uden struktur leder til frugtesløs entusiasme og forvirring Det er projektlederens fornemste opgave at navigere konstruktivt i dilemmaet.

1.3 SMV'erne som noget særligt inden for projektledelse - på flere områder

Der er flere måder, hvorpå SMV'erne adskiller sig. I det følgende fokuseres der på nedenstående:

- Strukturelle og kompetencemæssige forskelle, samt

- Forskelle i en forskningsmæssig tilgang.

1.3.1 Strukturelle og kompetencemæssige forskelle

I nedenstående oplistes nogle generelle, grundlæggende forskelle på SMV'er og større organisationer, som afspejles i ledelseslitteraturen (Pedersen, 2011).

SMV-ledelse er ifølge teorien noget særligt - en særlig organisations- og ledelsesform - der sætter nogle andre standarder og systemer for, hvordan der arbejdes med opgaver, deres strukturering og løsning:

- Klar, personlig ledelsesstil, ejerne tæt på,

- Uformalitet, lav standardisering,

- Resultatorienterthed (bundlinie) og kundefokus, og

- Lederne mangler typisk formelle ledelseskompetencer (heri ligger også projektledelseskompetencer).

Ovenstående strukturelle forskelle peger på nogleel indbyggede begrænsninger og udfordringer - udfordringer som måske netop gør, at vækst, innovation og udvikling ikke altid har så let ved at vinde fodfæste, hægte sig fast og slå igennem:

- Lederens udsyn, forståelser og risikovillighed,

- Omgivelsernes stigende krav om udvikling og tilpasning,

- Organisationens størrelse, kompetencer og kapaciteter, og

- Medarbejdernes kompetencer, fokus og motivation.

SMV'ernes generelle problemer omkring videnopsamling og kompetenceudvikling er flere steder reflekteret direkte i litteraturen - her f.eks. hos Garcia:

We are aware of the enormous difficulties faced by entrepreneurs of SMEs to access knowledge, training, and ongoing counseling. On the one hand, due to the high costs of these activities, and on the other due to the initiatives which are aimed primarily at large enterprises, which causes them to be ineffective for SMEs. Garcia et al. (2004)

I SMV1 studiet har vi trukket viden ud af SMV'ernes projekt-praksis. Vi havde den oprindelige ide, at det normative i PM (den traditionelle tilgang til PM) ikke i praksis blev fuldt op eller brugt fuldt ud hos SMV'erne - og vi blev ikke skuffet i vores forventning. En sådan tilstand er til en vis grad forventelig - jfr. Argyris and Schön (xxxx), "theories in use vs. espoused theories" - men pointen her ligger ikke i en "mindre opfattet forskel" imellem "use" og "espoused", derimod i at SMV'ernes brug af PM har en helt anden karakter og indhold end traditionel PM.

(hvordan forklarer vi lige det - ref. til litteraturen?)

Ud over at SMV'erne er noget særligt, fandt vi også ud af, at SMV'erne i deres brug af projektarbejdsformen på ingen måde er en homogen størrelse. Med baggrund i studiet og med inspiration fra Grudin (1991)  - opererer vi med en opdeling af SMV'erne som følger (strukturalister, pragmatikere og entreprenører):

SMV1 PM Type-modeller:

| Funktion | Traditionel PM | SMV1 Type 1 Strukturalister | SMV1 Type 2 Pragmatikere | SMV1 Type 3 Entreprenører |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formål | - Løse opgaven | - Levere til kunden - Udvikle nye produkter | - Levere til kunden | - Udvikle organisationen |
| Organisa-tion | - Hierarki, strukturer og procedurer - Projekt som redskab - Lukket system | - Projekt som midlertidig organisation - Value creation | - Orienteret imod omgivelserne - Value i forhold til kunden | - Netværk - Løst-koblet |
| Model | - "One size fits all" - Metoder og værktøjer | - "Lite-models" - Udvalgte værktøjer | - Kravspecifika-tion - Egen model - Operationel | - Teambuilding - Operationel - Pragmatisk - Ingen model |
| Planlægning | - Fase-model - Projektplanen - lineær, rationel - Transparent | - Detaljeret for hvordan | - Detaljeret for hvad | - Iterativ - Emergens - Partiel i tilgang - Ikke transparent |
| Styring | - Plan - Milepæle - Kontrol - Budget | - Plan - Budget | - I forhold til kunden - Kompleksitet på alle niveauer | - Kompleksitet på alle niveauer - Afhængighed imellem aktiviteter |
| Risiko | - System for risiko, - Accepteret risikoniveau | - Beregnes så godt som muligt | - Minimeres | - Accepteres |
| Ledelse | - Få mandat - Systematisk - Plan - Kontrol - "Hard skills" | - Få mandat - Gerne systematisk - Plan - Opfølgning - "Hard and soft skills" | - Kontrakt ("Hard skills" - Forstår kunden - "Business resultater" - Adaptiv, læring - "Soft skills" | - Tager selv initiativ - Partiel tilgang - Adaptiv - Aktivisme og konstant læring - "Soft skills" |
| Performance | - Leverancen - Projekt-trekanten - Efficiency | - Inden for tid og budget - Interessent tilfredshed | - Kunder, interessenter - Kundetilfreds-hed | - Multidimensional - internt og eksternt - Læring og udvikling |
| Evaluering | - Systematisk | - Intern | - Ekstern, med kunden | - Ingen |

(egen tilvirkning)

Relevansen af og indholdet i ovenstående model trækkes med over i studierne af de udvalgte case-virksomheder - se senere.

1.3.2 Forskningsmæssigt

Historisk set kan det være svært at finde helt tilbage til rødderne for teorien omkring PM (Bredillet, 2008; Søderlund, 2011). Grundlæggende ligger projektets ide og succes i "problemløsning" inden for produktionsteorierne hos større virksomheder.

Hvis vi alligevel ser noget tilbage, så bliver den klassiske måde at benytte og studere projektarbejdsformen på radikalt udfordret af Gaddis (1959) i HBR-artiklen "The Project Manager". Heri skelner Gaddis imellem to tilgange, - to måder at studere PM på:

- Den klassiske tilgang - den teknisk-rationelle (en scientific management approach, projekt som "tool"), og

- En social tilgang - en proces tilgang - hvor et projekt bliver en fortløbende fortolkning og forhandling - internt med aktørerne og eksternt i forhold til omgivelserne.

Alternativt kunne man også tilgå emnet som en kombination af de to tilgange - og anskue tilgangene som komplimentære og begge helt nødvendige i netop en SMV-sammenhæng (Cooke-Davies, 2002; Winter, Smith, Morris, & Cicmil, 2006).

Flere forfattere har sideløbende forsøgt sig med en tematisk tilgang til studiet af PM, hvor de igennem oversigtsartikler (Bredillet, 2008; Søderlund, 2011) har sat disciplinen i struktur inden for et antal "skoler" med forskellige tekniske fokusområder og perspektiver. Resultaterne er ret interessante og giver forskeren en unik mulighed for at overskue et givet felt og grave sig ned i dybden. Der er dog ikke noget perspektiv, som særligt retter sig mod virksomhedernes struktur eller størrelse - altså ikke nogen særlig skole for SMV'er. Skulle vi relatere SMV'ernes strukturelle forudsætninger og situation til den tematiske skole-tilgang, vil et passende match på mange områder - ikke overraskende - nok være skolen for "contingency".

Andre forskere har kastet sig ud i debatten med det formål at integrere de mange teoretiske perspektiver og de mange temaer inden for PM (Hanisch & Wald (2011)). Formålet er her ikke at være "ren" i sin forskningstilgang, men at forsøge på en integreret facon at at indfange og udbygge forståelsen for den brogede, dynamiske og komplekse verden som projektfolket i SMV'erne opererer indenfor i deres omskiftelige hverdag og situationsbestemte kontekst.

Det er i det videre forløb tanken at anlægge - med de øvrige PM-tilgange i baghovedet - en integreret, komplimentær, situationsbestemt tilgang til studiet, således at PM-fænomenerne under observation hos SMV'erne kan studeres og analyseres mv. ud fra både en teknisk-rationel og en proces orienteret forståelse og tilgang.

The tension between PM as a management ‘tool’ and PM as a generative social ‘process’, or practice, persists to the present day (Söderlund, 2002).

1.4 Problemformulering for SMV2

SMV'erne efterspørger - med direkte reference til SMV1 - større kompetencer og kapacitet inden for projektarbejdsformen med henblik på vækst, innovation og forretningsudvikling.

SMV'erne giver desuden udtryk for - igen med direkte reference til SMV1 - at de søger ekstern hjælp til at iværksætte og gennemføre dette.

Vi har derfor valgt i fortsættelse og direkte forlængelse af SMV1 at fokusere på følgende problemstilling i SMV2:

Udvikling af interventionslogikker til fremme og styrkelse af SMV'ernes effektive brug af projekter, projektledelse og projektarbejdsformen.

Der er således lukket op for 3 væsentlige spørgsmål:

- Hvad skal forbedres hos SMV'erne vedr. projektarbejdsformen?

- Hvordan forbedres disse forhold, og

- Hvordan indlejres løsningen/ løsningerne i praksis hos SMV'erne?

Hvad er en interventionslogik?

En interventionslogik henviser til sammenhængen mellem forbedringsprojektets aktiviteter, output (umiddelbare resultater) og effekter. Effektkæden skal være klar og logisk samt indeholde en beskrivelse af de kritiske antagelser for, om projektet rent faktisk kommer til at virke efter hensigten.

SMV2-projektet gør brug af 4 dybdegående case-studier af 4 udvalgte virksomheder for at finde frem til potentielt effektive forbedrings- og indlejringsmetodikker omkring projektarbejdsformen. Det er tanken - i processen, hvis muligt - at hjælpe case-virksomhederne med at udvikle projektarbejdsformen som en strategisk kompetence.

1.5 Forskningsdesign - til vores brug

Formålet, genstanden og konteksten for SMV2 har ændret sig en del, hvorfor metoderne må gøre det samme.

Der er flere årsager til dette:

- Med baggrund i erfaringerne fra SMV1 står det klart, at vores projektbegreb og forståelse for projektarbejdsformen som genstand hos SMV'erne skal tilgås på en kvalitativt anden måde end tilfældet var under SMV1,

- Projektarbejdsformen skal studeres som både struktur og proces, som lukkede og åbne systemer,

- Projektarbejdsformen skal studeres inden for rammerne af en dynamisk og kompleks hverdag i SMV'ernes specifikke kontekster,

- Det vil blive nødvendigt at benytte både kvantitative og kvalitative data - herunder både eksplicit (known) og tavs viden (knowing),

- En undersøgelsen af projektarbejdsformen i en konkret kontekst vil i sig selv "skabe påstyr" og påvirke processen hos virksomheden, hvorfor både processen og resultaterne må tolkes i lyset heraf, og

- Det er ambitionen med studiet at bidrage til udviklingen af nogle mere eller mindre generelle retningslinier og værktøjer for, hvordan projektarbejdsformen kan udvikles og hvorledes forbedringerne kan indlejres effektivt hos SMV'erne.

Ses der samlet på PM-litteraturen, eksisterer der en helt generel manglende forståelse for, hvordan organisationer udvikler og indlejre forbedringer i deres brug af projekter og projektarbejdsformen  (Fernandes, 2015: 1054). Vi tager altså i det følgende et stort skridt ud i "ingenmandsland" omkring PM med de midler og metoder, vi syntes netop passer til formålet i en SMV-sammenhæng.

2.0 Metoden

Helt grundlæggende og i enhver forsknings- eller udviklingsproces (FoU-projekt) er det essentielt at klargøre overfor sig selv og læseren (brugeren), hvilken videnskabsteori mv., der er valgt og ligger til grund for undersøgelsens fokus, metode og resultater.

Årsagen er naturligt nok, at den videnskabsteoretiske tilgang har betydning for, hvad der anses for at være sandfærdigt og rigtigt, hvilke problemstillinger der fokuseres på, og hvordan resultaterne kan forstås. I sidste ende er videnskabsteorien afgørende for, hvilken viden der bliver skabt (Andersen A. , 2007, s. 9-10).

Nedenstående metodemodel er opstillet i forventning om, at den kan spænde over det nødvendige for problemstillingens undersøgelse og besvarelse.

2.1 Kritisk realisme

Historisk udspringer denne retning af strukturalismen. Tilgangen fungerer tillige som en slags opponent til positivismen og hermeneutikken (Egholm, 2014, s. 124). Rent ontologisk opfatter den kritiske realisme virkeligheden som opdelt i nogle lag, hvor der konkret skelnes imellem (Andersen  A.,  2007, s. 26-27):

- Det reale,

- Det faktiske, og

- Det empiriske lag.

Ontologien kan ses illustreret i nedenstående figur:

Det øverste lag er det empiriske lag, der dækker alle de hændelser, der er observeret ude i verden (Andersen A. , 2007, s. 28). Mens det empiriske lag favner det, der er blevet observeret, favner det faktiske lag både det, der kan observeres og det, der er observeret (ibid.). Det nederste lag er det reale, der udover det faktiske og empiriske lag også favnet de hændelser, der aldrig kan observeres.

De tre lag favner således alt det, vi kan se, det vi potentielt kan se samt, samt det vi aldrig får at se. Pointen er, at de hændelser, der befinder sig i det reale lag, er ligeså virkelige som de, der kan afdækkes i det empiriske lag (ibid.).

Den kritiske realisme har ligeledes en realistisk ontologi, hvor det, der observeres, anses for at være sandheden. Men grundet opdelingen af virkeligheden afviser den kritiske realisme også, at det er muligt at observere og afdække alt det, der er sandheden.

Hvor den kritiske realisme anlægger en ontologisk realisme antager den samtidig en epistemologisk subjektivisme (Egholm, 2014, s. 126). Det realistiske henviser til, at den kritiske realisme mener, at verden eksisterer og ikke blot er en konstruktion. Det subjektive kommer til udtryk ved at den kritiske realisme anser opfattelsen og fortolkningen af verden som noget, der påvirkes af observantens subjektivitet. Det betyder, at vi kan konstatere noget som sandhed, men at vi samtidig erkender, at denne sandhed er betinget af vores faglige, teoretiske og personlige tilgang til sagen og verden generelt.

Den kritiske realisme fokuserer ikke på strukturen eller mennesket alene, men på vekselvirkningen imellem de to (Egholm, 2014, s. 126). Dette fokus bygger på ovenstående antagelse om, at det, der undersøges, eksisterer uafhængigt af undersøgelsen, men stadigvæk påvirkes af omgivelserne og de handlinger, der udspiller sig undervejs i undersøgelsen (ibid.). Den kritiske realisme betragter således observatøren (eller forskeren), som underlagt og en aktiv del af både strukturen og kollektivet (Egholm, 2014, s. 128).

På baggrund af denne tilgang definerer den kritiske realisme sociale systemer, som åbne, komplekse og sammensatte (Andersen A. , 2007, s. 102). I disse systemer undersøges aktørerne og objekterne som produkter, der besidder generative mekanismer, som forårsager hændelser i det faktiske lag, og som derefter kan afdækkes i det empiriske lag (Andersen A. , 2007, s. 26).

Ifølge den kritiske realisme skal de generative mekanismer (de grundlæggende / bagvedliggende faktorer, som påvirker samfundsmæssige hændelser og fænomener) afdækkes gennem erkendelser i det empiriske lag og analyseres i det faktiske med henblik på at øge forståelsen for det, der sker i det reale lag (Andersen A. , 2007, s. 28-29). Formålet med den kritiske realisme er således at bygge bro mellem de tre lag og afdække sammenhængen mellem det, vi erfarer i det empiriske lag i relation til det, der sker i det faktiske lag og det, der får tingene til at ske i det reale lag.

Vi skal altså "på udforskning og opdagelse" i data for om muligt at trænge ned til det reale lag omkring projektarbejdsformen hos SMV'erne.

2.2 Case-studier

SMV1 var et tværgående studie med inddragelse af mange virksomheder. SMV2 satser på case-studier, hvorfor undersøgelsens design og dataindsamlingsmetoder vil  antage andre former.

2.2.1 Hvad er et case-studie?

En af de mest refererede forfattere til belysning af casemetoden er Robert K. Yin, som første gang udgav en bog om metoden i 1984. Den seneste udgave er fra 2003. Yin definerer:

”Et casestudie - som en empirisk undersøgelse - undersøger et samtidigt fænomen i dets virkelige kontekst, især når grænserne mellem fænomen og kontekst ikke er klart synlige og, hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af fænomenet” (Her oversat fra Ib Andersen, 1999:164).

Ifølge Yin adskiller casestudie metoden sig fra eksperimentelle og survey metoder bl.a. ved, at det studerede fænomen undersøges i sin virkelige, praktiske kontekst. Det betyder, at case-studiemetoden bekender sig til den opfattelse, at "fænomenerne eksisterer" i sig selv - uden for den menneskelige opfattelse. På den anden side er dette ikke automatisk ensbetydende med, at objektet er totalt upåvirket af, hvad forskeren foretager sig. I case-studiet træffer forskeren også en række bevidste og ubevidste valg, som har indflydelse på forskningsprocessen og resultatet.

Forskeren, der anvender metoden, arbejder ikke-eksperimentelt og anvender som udgangspunkt en induktiv metode omkring fænomenet (på baggrund af et teoretisk udgangspunkt) i dens relevante kontekst.

Dette har den konsekvens, at forskeren ikke kan kontrollere årsager og virkninger i forskningsprocessen. Et casestudiet er en metode, hvor der lægges stor vægt på at forstå og forklare det studerede fænomen ud fra dets kontekst. Casestudiet opererer med mange variable og få observationsenheder, og forskeren har ikke kontrol over påvirkningerne af det studerede fænomen (Nielsen, 2006).

Casestudiemetoden har på kontekstanalysen nogle klare fordele, og metoden gør ifølge Yin krav på, at fænomenet skal studeres i sin virkelige og ikke i en konstrueret kontekst til fænomenet. Det betyder bl.a., at et krav til metoden er, at casestudier må inddrage store mængder af relevante datakilder (Maaløe 2002:33).

Case-metoden rummer forskellige muligheder: - Undersøgelse af det enestående - tæt på etnografien (Stake, 1995) - Udforskning af hypoteser - tæt på grounded theory - bottom-up (Robson, 2002) - Afprøvning af hypoteser - tæt på eksperimentet - top-down (Yin, 2003)

2.2.2 Hvad bruges et case studie konkret til?

Der kan opstilles flere formål ved anvendelse af et casestudie (Flyvbjerg, 2004). Formålet kan evt. placeres på et kontinuum gående fra en erkendelsesinteresse inden for et problemfelt til, at casestudiet er praktisk og handlingsorienteret i sit sigte.

Som casestudieforsker står man ofte ved løsningen af praktiske opgaver i et dilemma mellem det erkendelsesteoretiske og det direkte anvendelige vidensniveau med praktiske handlinger.

Følgende 3 formål opregnes almindeligvis:

- Udvikling af nye og alternative måder at forstå teorier og modeller på. Dette formål tjener udelukkende en erkendelsesinteresse hos forskeren, hvor kendt teori på et område udfordres, eller hvor der stadig findes modsatrettede hypoteser, hvis afklaring savner en præcisering. I den sammenhæng har casestudier en særlig mulighed i at falsificere en generel teori, altså at finde en ”sort ” svane og beskrive denne enlige svane blandt ”alle” hvide svaner. (Flyvbjerg, 2004:12, 20, 22),

- Problemidentificerende, teoriudviklende samt en anvendelsesorientering. Interessen retter sig imod at udvikle eksisterende teorier og modeller for at identificere og beskrive et konkret problem i den praktiske verden samt efterfølgende at stille den nyerhvervede indsigt til rådighed for ledelse og ansatte i den givne organisation eller SMV'er, og

- Metodeudviklende, problemløsende eller et handlingsorienteret formål. Afklaring af genstandsfeltet og metoden kræver oftest en stor indsats samt en del disciplin omkring rollefordelingen imellem forskere og praktikere. Praktikere vil nemlig typisk - i en eller anden forstand - forventer at forskerne leverer praktiske resultater med værdi, imens processen er igang. Forskerne kan derfor godt føle sig presset eller direkte "kørt over" i alles iver efter praktiske resultater og taber måske forskningens formål noget af syne.

SMV-Projekt 2 vil klart være rettet imod det andet formål og rette fokus imod:

- Problemidentificering,

- Teoriudvikling, og

- En anvendelsesorientering.

2.2.3 Udvælgelse af cases

Støtter vi os til Flyvbjerg (2006), skal vi helt klart strategisk forholde os til, hvordan valget af cases foretages, idet valget har afgørende indflydelse på, hvilken værdi vi kan tillægge resultaterne.

Udvælgelsen bygger på en informationsorienteret tilgang med henblik på at maksimere nytteværdien af de udvalgte, relativt få cases. Der er flere metoder mulige:

- Tilfældig udvælgelse,

- Ekstreme / atypisk case,

- Case med maksimal variation,

- Kritisk case, og

- Paradigmatisk case.

Hver metode har sine fordele - men også sine ulemper. En ting er, hvad teorien siger - noget andet er praksis. Det kan i praksis være svært at skaffe sig den type af case, som det netop vil være metodisk formålstjenligt at skaffe, og desuden kan det på forhånd være svært at afgøre, hvilken case man står overfor, inden man er kommet godt igang og har arbejdet sig ind i materien.

Yin (2003) går til case-metoden som et "naturligt eksperiment" og ser en spændende mulighed for at undersøge flere konkurrerende forklaringer på en gang. Yin kalder sin måde at gå til sagen på for "pattern matching", idet han efterspørger og undersøger flere datakilder, der kunne pege i sammen retning og dermed forudsige resultaterne bedre.

2.2.4 Multiple case-studier

SMV2 studiet er designet med 4 separate case-studier - altså som et multipelt case-studie. Denne fremgangsmåde gives os mulighed for at undersøge, hvordan det samme teoretiske udgangspunkt omkring projektarbejdsformen virker på 4 forskellige organisationer.

Dette design giver os også mulighed for at lave en komparativ undersøgelse med henblik på udforske forskellene imellem casene på baggrund af en fælles teoridannelse. Dermed skulle vi gerne komme i en situation, hvor vi bedre kun forstå, hvorfor organisationer udvikler sig forskelligt - eller måske ens - med hensyn til udvikling og indlejring af projektarbejdsformen.

Skematisk kan dette stilles op som følger:

| Multi-case design | Beskrivelse | Forskningsspørgsmål |
| --- | --- | --- |
| Parallelle single-casestudier | Cases udvælges på samme tid for at studere de sammen formodninger i hver case | Hypotese testende: Hvilke formodninger holder på tværs af cases? |
| Komparative case-studier | Et mindre antal cases udvælges på samme tid for at udvikle nye formodninger på tværs af cases | Udforskende: Hvordan kan vi bedst forstå de undersøgte fænomener? |

2.2.5 Casestudier og datakilder

Et casestudie betjener sig af flere - eller mange - datakilder, idet der typisk er en del - eller et utal - variable eller faktorer på spil samtidigt. Risikoen ved at benytte en enkelt eller få kilder vil være alt for stor.

Derfor anvendes ofte:

- Dokumenter - af forskellig slags om casens aktiviteter på forskellige parametre. "Alt" samles ind, idet det nærmest er umuligt på forhånd at afgøre, hvad analysen til sin tid "vil kalde på" af data og information,

- Interview (empatisk og kritisk),

- Interview af flere personer om den samme sag,

- Spørgeskemaundersøgelser,

- Begivenheder,

- Fokusgrupper,

- Deltagerobservation, og

- Andet.

I case-studiet anvender man de data. man kan få fat i, og der skelnes ikke på sammen måde imellem kvalitativ og kvantitativ forskning. Case-studier har metodisk en større fleksibilitet, idet undersøgelsen kan (vil) udvikle sig undervejs, samtidig med at nye problemstillinger og datakilder kan komme til i processen, efterhånden som de opdages.

Pointen er, at forskellige datakilder gerne skulle underbygge samme konklusioner. Her taler vi om triangulering, når forskellige data kaster lys over samme fænomen. I det tilfælde, hvor datasæt peger i samme retning, taler man om, at data konvergerer - eller "opklaring" (ref. Yin og "pattern matching").

2.2.6 Case-metoden og resultater - mulighed for generalisering

Case-studiet betjener sig af en logisk analyseform, der leder frem imod en teoretisk generalisering. Hovedsagen her er, at der generaliseres i forhold til den anvendte teori. Kan data styrke, svække eller nuancere de teoretiske sammenhænge. I sagens natur kan flere cases med sammen resultat påvirke kvaliteten af teorien dog ikke sådan, at der umiddelbart kan generaliseres til "resten af verden". Case-studier egner sig netop til at teste teorier - nogle bliver styrket andre oplever en falsifikation.

I hvilken udstrækning det er metodisk muligt at generalisere til andre tilfælde eller organisationer end de undersøgte, må overlades til modtageren eller brugerne af resultaterne. Denne tilgang går under navnet "situeret generalisering".

2.3 Action Learning

Hvorfor AL - I det enkelte case-studie har vi tænkt at

- Vi kender ikke løsningen - der er ingen teori

- Situationsbestemt, konkret kontekst

- Undersøge og lære sammen med virksomheden

Aktionslæring er en internationalt udbredt metode med rødder tilbage til 1940’erne (ref. Revans). Der findes mange traditioner og varianter, men fælles for dem er, at de bredt sagt retter sig mod kompetenceudvikling og / eller organisationsudvikling (Madsen, 2010).

Action learning (Madsen, 2010) rummer netop den interessante dobbelthed - man lærer via sin praksis (handling eller aktion), parallelt med at man forbedrer sin praksis via sin læring (altså fra A til L og fra L til A).

2.3.1 Definition af aktionslæring samt fordele

Action learning som metode rummer en del fordele:

- Metoden kan facilitere mange former for kvalitetsudvikling i arbejdslivet, og der er i princippet ingen grænser for hvilke målgrupper, der kan indgå,

- Grundlaget for læringen er aktioner - altså handlinger, praksis mv.,

- Læringen foregår i grupper,

- Der lægges vægt på nysgerrige undersøgelser og på refleksion,

- Refleksionen omsættes - som målet for det hele - til udvikling af deltagernes praksis og organisatoriske liv.

Hvorfor har vi netop valgt Action Learning: - Metoden er netop udviklet til en situation, hvor et problems endelige løsning ikke er kendt - hverken teoretisk eller praktisk, - Metoden peger således på, at problemet skal behandles situationsbestemt og dynamisk, - Det er en læreproces - både for forskeren og klienten, og - Metoden giver modtagerorganisationen forandringskompetencer (selv-refleksionskompetencer) samtidig med projektkompetencer (netop det vi gerne vil opnå med SMV2).

2.3.2 Den valgte fremgangsmåde

Madsen (2013) refererer til flere spændende og interessante måder at anskue AL på i konkrete læringssituationer. I det følgende sættes aktionslæring i perspektiv af SMV2 med følgende kombination af elementer i modellen:

- Strategisk sammenhæng - for at en intervention kan være interessant, skal der nødvendigvis være en strategisk operationel sammenhæng for organisationen. Deltagerne skal arbejde og tænke innovativt inden for de rammer og betingelser, som organisationsstrategien sætter. Det forudsættes altså, at en operational strategisk sammenhæng kan etableres for aktionslæringen,

- Formulering af den konkrete opgave - altså formålet med interventionerne i SMV2. Det er vigtigt, at deltagerne i organisationen forstår og ser betydningen af opgaven, hvis deltagerne skal kunne finde den rette inspiration, motivation og energi til at kaste sig over opgavens løsning,

- Rammesætning og styring - af hele aktionslæringsforløbet for alle involverede. De interne rammer må udstikkes og ansvarsområder tildeles. Facilitatorens rolle må tillige diskuteres og fastsættes,

- Læringsforståelse - Erfaringslæring er det centrale element. Hovedelementerne  i læreprocessen er udforskning, handling og viden. Nysgerrighed og refleksion driver udforskningsprocessen. Der satses på at etablere transformativ og double-loop læring. Handlingerne er af eksperimenterende  karakter og indgår i en læringscyklus, hvor ny viden opsamles,

- Aktioner - eksperimenter der udspringer af opgaven, og som undersøges med hensyn til både at lære af praksis og at rafinere praksis,

- Refleksion - af og over aktionerne og iagttagelserne. En stor del af arbejdet og successen består i at få refleksionerne frem, analyseret samt taget beslutning om, hvordan handlingerne skal følge heraf, og

- Iagttagelser og erfaringer - Aktionerne skal iagttages og systematiseres. Aktionerne er tænkt som instrument til intern og situationsbestemt organisationsudvikling mv., men det er stadig interessant at systematisere fremskridtene også set i forhold til det teoretiske udgangspunkt.

2.4 Interventioner

Der er mange måder og temaer at lave interventioner på hos case-virksomhederne. French og Bell (1998) nævner i deres klassiske værk ialt 13 typer af interventioner, som grundlæggende og generelt kan indgå i de fleste organisationsudviklingsinitiativer. Ser vi PM-litteraturen igennem, tilbydes der flere måder og ideer til at fremme SMV'ernes strategiske behov omkring projektarbejdsformen. Helt konkret foreslår Fernandes (2015: 1058), at interventioner til udvikling og forbedring af projektarbejdsformen hos SMV'erne kan tage udgangspunkt i følgende temaer hos case-virksomhederne:

- Struktur, proces, værktøjer,

- Kompetenceudvikling og organisatorisk læring,

- Ledelsessystemer,

- PM kultur, og

- En kombination af ovenstående.

2.4.1 Diagnosen - på udfordringerne hos case-virksomheden

I forlængelse af ovenstående kan konkrete oplæg til interventioner tage udgangspunkt i følgende spørgsmål (Fernandes, 2015:1058):

- "Outline your experience in PM to date,

- Characterise your organisation in terms of business strategy and type of projects,

- Tell stories of organisation initiatives to improve PM in your organisation,

- Identify the m ost useful PM practice that you use or have used,

- Identify the most useful - in terms of improving PM performance,

- Identify the factors that might make it easier, or more difficult, to achieve embedment of improvements in your organisation."

Det helt væsentlige i forbindelse med at sætte interventionerne igang er:

- Vi skal være helt enige med klienten om diagnosen - hvorfor det er bedst og givtigst at lave den i fællesskab, og

- At både forsker og klient konstant skal have et dobbeltengagement - fokus på struktur og værktøjer (indhold og substans i forhold til de konkrete forbedringer) samt fokus på læring og det unikke (proces og relation).

Vores metode bygger på ideen om at hjælpe case-virksomhederne med at forbedre brugen af projektarbejdsformen i deres egen kontekst på deres egne betingelser.

2.5 Samlet oversigt på metode SMV1 + SMV2

Det samlede billede på metoderedskaberne ser således ud:

Vi har to studier:

| SMV1 | SMV2 |
| --- | --- |
| - Baggrund - Problemformulering - Litterature review, - Metode (kritisk realisme + interview-metodologi), - Interviews (N = 54), - Analyse, - Konklusion, - SMV1 Model. | - SMV1 Model, - Problemformulering - Litterature review SMV2, - Metode (kritisk realisme, case studier, action learning), - Cases (N = 4), - Analyse på cases (hypoteser), konklusion, - Analyse, komparation, konklusion, - Analyse på alle cases, konklusion, - SMV2 Model. |

3.0 Teori

SMV2-studiet bygger videre på det teoretiske grundlag som blev tilvejebragt og fremlagt under  SMV1 - ref. tidligere i denne rapport samt i SMV1 rapporten.

Grundlæggende er det aktuelle forskningsområde relativt nyt, og vi ved fra den nyere teori (Fernandes, 2015: 1052), at den eksisterende viden på området er yderst begrænset.  Desuden er den eksisterende viden stadig relativt ny, hvorfor videnomsætningen og spredningen af den til de relevante miljøer er stadig noget mangelfuld.

Der er som udgangspunkt en helt generel manglende forståelse for, hvordan organisationer udvikler og indlejre forbedringer i deres brug af PM (Fernandes, 2015: 1054). På denne baggrund er der netop grund til at konsultere teorien for at få afklaret, hvad der trods alt vides helt konkret samt, hvilke anbefalinger teorien kan give os for at hjælpe besvarelsen af problemformuleringen fornuftigt på vej.

I det følgende vil teoretiske positioner og anbefalinger blive udredet med hensyn til:

- SMV'erne som en anderledes og særlig organisations- og ledelsesform - også når det kommer til PM-teori og PM-praksis,

- Projektarbejdsformens attraktivitet for SMV'er,

- Projektarbejdsformen som organisering hos SMV'erne,

- PM-teori set som knowledge management hos SMV'er,

- Organisatorisk læring og udvikling hos SMV'erne,

- Forslag til forbedringer i projektarbejdsformen hos SMV'erne, og

- Forslag til indlejring af forbedringer i projektarbejdsformen hos SMV'erne.

Kapitlet vil blive afsluttet med en kort opsummering af de teoretiske pointer, som bliver bragt med over i dialogen med virksomhederne samt brugt i opgavens analysedel mv.

3.1 SMV'erne er netop noget andet, - også når det kommer til PM

SMV-ledelse er ifølge teorien noget særligt - en særlig organisations- og ledelsesform - der sætter nogle andre standarder og systemer for, hvordan der arbejdes med opgaver, deres strukturering og løsning - jfr. også afsnit 1.3.1.

I nedenstående tabel oplistes nogle generelle, grundlæggende forskelle på SMV'er og større organisationer med henblik på en afledet karakteristik på organisering og ledelse organisationstyperne imellem, som afspejles i ledelseslitteraturen (Pedersen, 2011):

| Karakteristik | SMV'er | Større organisationer |
| --- | --- | --- |
| Struktur | - Et eller to ledelseslag - Ejere meget tæt på | - Flere eller mange ledelseslag - Ejere ikke direkte involveret |
| Procedurer | - Lav standardisering - Uformelle procedurer - Domineret af personligheder - lederen og dennes kompetencer konstituerer managementsystemet - Idealister og ildsjæle dominerer beslutningssystemet | - Høj standardisering - Formelle procedurer - Domineret af strukturer og systemer - Faktaorienteret beslutningstagning |
| Processer | - Simple systemer for planlægning og kontrol - Uformel rapportering og evaluering - Er resultatorienteret, fremdrift, kundetilfredshed - Lederen vil have fuld kontrol | - Komplekse systemer for planlægning og kontrol - Formel rapportering og evaluering - Kontrol orienteret |
| Den menneskelige faktor | - Ikke så interesseret i for mange eller store forandringer - Har et holistisk syn omkring virksomhed og bundlinien - Ser mere adhoc på risiko - Lederen mangler tid, bredde og dybde | - Omstillingsparat - Har et funktionelt eller et departementalt syn - Har et system til at håndtere risiko |

CESFO (Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning, Syddansk Universitet, Kolding) har siden 1995 eksisteret som et tværfagligt forskningscenter ved Syddansk Universitet med et særligt fokus – som navnet siger – på anvendelsesrelevant forskning i entreprenørskab og ledelse i små og mellemstore virksomheder.

I sin årsraport fra 2017 (årets tema er: De mørke sider af ledelse og drift af mindre virksomheder) gør CESFO "brættet op" med hensyn til de strukturelle forskelle imellem større virksomheder og SMV'er. Følgende korte pointer kan trækkes frem til illustrering af, at der i praksis gælder vidt forskellige betingelser for at bedrive virksomhed imellem de store og SMV'erne:

Det positive omkring SMV'erne:

- Det fremhæves ofte i litteraturen, at SMV'er er præges af stor fleksibilitet og omstillingsevne, såvel organisatorisk som strategisk. Mens de store virksomheder ofte opnår deres konkurrencemæssige fordele gennem standardisering og produktion i stor skala (economies of scale), ses de mindre virksomheders konkurrencefordele ved deres specialisering og omstillingsevne (economies of scope),

Det mere problematiske omkring SMV'erne:

- Omfanget og arten af de ressourcer og kompetencer, der er til rådighed, er begrænset (Se litteraturen om ’liabilities of smallness’ (Stinchcombe, 1965 og Aldrich & Auster, 1986)),

- Dette betyder, at der er grænser for både omfanget og typen af opgaver, virksomheden kan påtage sig. Den begrænsede størrelse kan således vanskeliggøre en dyb specialisering eller føre til en meget snæver specialisering indenfor et bestemt nicheområde,

- Evnen til at innovere og forny sig på andre områder end det område, man har specialiseret sig i, kan være begrænset. På den anden side kan det innovative samarbejde med andre, som er nødvendigt for at flette egne kompetencer med andres, være begrænset af en manglende kapacitet til at indgå i tætte, langvarige udviklingsnetværk med relevante partnere (Rothwell & Dodgson, 1991). Det kan også påvirke evnen til at trække værdi ud af udviklingsarbejdet og høste gevinster gennem efterfølgende kommercialisering, og endelig

- På ledelsessiden kan det meget stærke fokus på virksomhedens speciale og den daglige drift let føre til et begrænset udsyn. Al opmærksomhed rettes mod at vedligeholde og udvikle det snævre område, man har specialiseret sig indenfor. Det kan føre til, at ledelsen alt for sent opfanger behovet for forandring eller behovet for et fundamentalt skifte i virksomhedens specialisering, teknologi og portefølje af kompetencer.

Også Turner (2010) har kastet sig ud i at karakterisere SMV'er i forhold til større organisationer - her blot specielt myntet på SMV'ernes brug af PM. Turner henviser til Ghobadian and Gallear (1997) for karakteristika af SMV'er i forhold til større organisationers brug af projektarbejdsformen:

| Nr. | Function | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Processes | SMEs require simple planning and control systems, and informal reporting |
| 2 | Procedures | SMEs have a low degree of standardization, with idealistic decision making |
| 3 | Structure | SMEs have a low degree of specialization, with multi-tasking, but a high degree of innovativeness |
| 4 | People | Because of the high consequences of failure, people prefer tested techniques |

Dilemma - SMV'ernes mangel på struktur over for PLs fundamentelle struktrelle grundlag - "catch 22"

Konklusion på de strukturelle forskelle - generelt og for PM

Der er mange definitioner på modenhed og mange redskaber til at undersøge modenheden i en organisation helt konkret (Andersen, 2012: 47). Men det er hovedsageligt struktur (har man en og bruger man den), der testes for. - Der er forskellige måder at definere modenhed på - noget med struktur og kultur - Der er forskellige ønsker / behov for en organisation omkring modenhedsniveau - altså basisorganisationens ønsker om at udvikle sig igennem projektarbejdsformen - Der er forskellige måder at højne niveauet på - jfr den konkrete test. Når modenhedsbegrebet traditionelt er så struktur-tungt, som tilfældet er, kan begrebet være svært at benytte med fornuft i forhold til SMV'erne! Modenhed for SMV'erne må være baseret på et begreb, der inddrager både struktur og proces - jfr. ovenstående - Papke-Shields, K., et al. (2010).

Et grundlæggende dilemma: - SMV'erne er uformelle i deres måde at arbejde på, og - Hele ideen bag PM-teori er struktur og procedure. Det er SMV Projektledernes opgave at manøvrere effektivt i spændingsfeltet

3.2 Projektarbejdsformens attraktivitet

I forbindelse med et helt centralt Project Management Institute (PMI) initiativ har Thomas and Mullary (2007) behandlet muligheden for at måle værdien af at benytte projektarbejdesformen for virksomheder.

At måle værdien for en virksomhed af brugen af forskellige management metoder (herunder PM) har altid være omgæret af megen usikkerhed og skæpsis. Det er svært at finde de relevante målepunkter (relevansen) - og desuden kan selve målingerne også udgøre en udfordring (reliabiliteten).

Der er ingen model for måling, der har opnået generel accept.

Thomas og Mullary (2007) koncentrerede sig derfor om noget mere basalt:

- Hvilken konkret praksis har organisationer udviklet, når de gerne vil bruge projektarbejdsformen?

- I hvilken grad har disse praksisser været passende set i forhold til organisationens interne og eksterne kontekst?

- Hvilken værdi har organisationen haft af at introducere disse praksisser?

Konklusionen på studiet er noget svær at få fat i. Man mener at have påvist en "fit between the context, implementation and drivers of the value of project management" (se modellen nedenfor).

Andersen (2008) skriver generelt om business-casen på projekter i sin bog. Hvis vi sætter tankerne i forhold til business-casen for hele projektarbejdsformen, så får vi:

- Hvilke forandringer i organisationen er det ambitionen, at projektarbejdsformen skal føre til?

- På hvilken måde vil forandringen styrke organisationen i forhold til markedet, kunder m.m. (kobling til strategi)

- Hvem har ansvaret for at sikre, at forandringen opstår og fastholdes, og at organisationen opnår den ønskede effekt?,

- Hvilken økonomisk betydning får forandringen for organisationen (arbejdsformens værdi?)?

Andersen får givet nogle ideer til casen, men får ikke helt svaret på det sidst stillede spørgsmål.

Efter en længere diskussion bliver konklusionen på artiklen, at der er fundet tegn på noget "generic" omkring modellen - altså at alle organisationer - til en vis grad - kan have en fordel af at bruge modellen. En ny tendens.

Thomas og Mullaly sætter deres "findings" (PMI-initiativet) op i en model for, hvordan vi kan tilføre organisationen værdi med PM:

Modellen ser ret interessant ud i teorien. Der er dog et stykke vej til at få den operationaliseret, så den kan bruges i en konkret organisatorisk kontekst. Lidt forklaring gives i det følgende:

Altså - der er mange faktorer i spil - eksterne og interne - og disse er givetvis også indbyrdes relaterede. Modellen er ikke udtømmende - så de relavante faktorer - og deres indbyrdes relation - er på ingen måde endeligt afklaret ved dette studie.

3.2.2 Projekt-typer

Det har længe været almindeligt accepteret, at en fælles projektmodel for alle projekter uanset type eller størrelse i en virksomhed var den rigtige og en attraktiv tilgang (Turner, 2008). For-forståelsen for noget sådant er, at projekter i bund og grund er ens - altså homogene.

Imidlertid er projektbegrebet blevet udvidet over tid - og projekter har antaget forskellige typer.

Payne (1995) har vist, at de firmaer, som ikke tilpasser deres projektmodeller til projekttype og størrelse, kan rapportere dårlige resultater end de firmaer, der gør.

Projekt typer - kan fx. skelne projekter efter:

- Projekters forskellighed i forhold til usikkerhed (Turner and Cochrane, 1993),

- Projekttype og organisationens kapabilitet (projekt som strategisk instrument, Crawford, Hobbs and Turner (2006)),

- Projekt-størrelse,

- Projekt risiko, generelt set,

- Projektets "urgency" - hastværk, og

- Projekter i relation til resource-type (skill mix).

Forskellige typer af projekter kræver forskellige tilgange til ledelse (Turner & Cochrane (1993)).

Turner (1993) har studeret i "The Handbook of Project-based Management" om den samme strategiske tilgang kan bruges til alle organisationens projekter. Udfaldet blev, at noget sådant kan lade sig gøre på følgende måde:

- En strategisk tilgang er mulig på en del af projektcirklen - og her tænkes der på projekters opstart, resourceallokering, rapportering og afslutning,

- Alle andre områder i cirklen kører på et taktisk niveau og må tilpasses situationen og den lokale kontekst.

3.2.3 Projektarbejdsformen er attraktiv for SMV'er - "SMV practises"

Meister (2006) har fokus på SMV'er og deres behov indenfor PM. PM er attraktiv for SMV'er, men kompleksiteten i de almindelige modeller skræmmer mange væk, inden de overhovedet er begyndt.

Attraktive modeller for SMV'er må være scalerbare - altså fleksible med hensyn til både størrelse og form. De væsentligste forhold Meister peger på (hentet fra Pinto og Rouhiainen, 2001) er:

| Nr. | Function | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Project mission | Clearly defined goals and general direction |
| 2 | Top management support | Willingness of top management to provide the necessary resources and authority power for implementation |
| 3 | Schedule plans | Deatailed specifications of individual action steps for system implementation |
| 4 | Client consultation | Communication, consultation and active listening to all parties |
| 5 | Personnel | Recruitment, selection and training of the necessary personnel for implementation |
| 6 | Technical tasks | Availability of technology and expertise to accomplesh specific technical steps |
| 7 | Client acceptance | Selling the final product to its ultimate intended user |
| 8 | Monitoring and feedback | Timely provision of comprehensive control information at each stage |
| 9 | Communication | Provision of an appropriate network and necessary date to all key stakeholders |
| 10 | Trouble shooting | Ability to handle unexpected crisis and deviate from plans |

Turner et. al. (2010, 745) stiller følgende spørgsmål vedr. SME'ernes PM practices:

| Nr. | Description |
| --- | --- |
| 1 | To what extent do SMEs use project management both in their mainline business and to manage innovation and growth? |
| 2 | Do SMEs require less bureaucratic forms of project management than larger companies? |
| 3 | Are there any differences between the nature of project management used by SMEs in different sizes of companies, different industries, and different countries? |
| 4 | What elements of the project are important for SMEs? |

Turner giver selv svaret på ovenstående. Konklusionen er (Turner, 2009: 290):

- SMV'erne bruger PM i stor stil - og med stigende frekvens. Opmærksomheden af dette fænomen bliver ikke erkendt i "The PM community". Måske en af årsagerne til at området er underforsynet med passende redskaber,

- Jo mindre virksomheder - jo mindre projekter. Efterhånden som virksomhederne vokser bruges flere og flere projekter og professionaliseringen bliver større. Det ansættes folk med PM kompetencer, når virksomhederne vokser, og

- SMV'er har behov for simple PM-procedurer - "they need less process".

Turner (2009: 292) har også set på succes og succesfaktorer for SMV'ernes projekter helt generelt. Følgende faktorer blev vurderet afgørende:

| Nr. | Description |
| --- | --- |
| 1 | Clear goals and objectives |
| 2 | Senior management support |
| 3 | Planning, monitoring and control |
| 4 | Resource allocation |
| 5 | Risk management |
| 6 | Client consultation |

Konklusionen - spredt ud på størrelse og type af virksomheder - ser således ud:

| Nr. | Company type | Key success factors |
| --- | --- | --- |
| 1 | All | - Clear goals and objectives - Planning, monitoring and control - Resource allocation |
| 2 | Micro | - Clear goals and objectives - Resource allocation |
| 3 | Small | - Resource allocation - Client consultation |
| 4 | Medium | - Clear goals and objectives |
| 5 | Hi-tech | - Nothing |
| 6 | Lo-tech | - Planning, monitoring and control - Resource allocation |
| 7 | Service | - Clear goals and objectives - Senior management support - Risk management |

For SMV'erne står det her klart frem, at mål, resourcer og klientforhold udgør det helt centrale i deres omgang med projekter

En helt anden pointe omkring SMV'ernes projekt-praksis bliver taget op som følger. Papke-Shields (2010) spørger i sit studie:

- "Do project managers practice what they preach, and does it matter to project success"?

Studiet viser:

- At PM managers gør ikke, hvad guidelines fortæller - der er en stor del af projekt-værktøjerne, som ikke kommer i brug,

- At succes og struktur hænger sammen - sandsynligheden for succes stiger med bruges af modeller, guidelines osv.,

- At studiet desuden viser, at det er de blødere elementer i guidelines, som skal mere i spil for at fremme succes - altså der bør satses mere på proces (mennesker før model og værktøjer).

Ovenstående peger på et helt klar dilemma imellem struktur og proces i SMV'ernes praksis. Det er her, at projektlederen skal træde i karakter.

3.3 Projektarbejdsformen som organisering hos SMV'erne

Der er mange måder at organisere sin organisation på - også når vi har med projektarbejdsformen at gøre. Nogle organisationer gennemfører projekter fra tid til anden, imens andre organiserer sig og sin produktion direkte omkring projekter.

I diverse grundbøger kan man finde følgende opdeling med forklaringer på fordele og ulemper:

- En hierarkisk struktur,

- En funktionel struktur,

- En kombination af den hierarkiske og den funktionelle (ret udbredt), og

- En matrix-struktur (organisationsformen for "Project-based-organisations", PBO).

De klassiske strukturer har deres velkendte karakteristika. Matrix-strukturen er den sidst tilkomne form, og er stadig under udvikling og udforskning for dens potentiale for effektiv drift og innovativ udvikling.

Organisationer organiserer sig selvfølgeligt ikke tilfældigt. Richardson (1972: 888) peger netop i denne forbindelse på, at:

- “organisations will tend to specialise in activities for which their capabilities offer some comparative advantage”.

Når der arbejdes med projektarbejdsformen, er det nærliggende at undersøge, om og hvordan projekt og organisation evt. smelter sammen - at organisationen organiserer sig som en Project-based Organisation(PBO). Der er flere måder at se på PBOs på - en af den er Gereis (2003):

Gareis describe the PBO as an organization, which “defines project management as an organizational strategy, manages a project portfolio of different project types, has specific permanent project oriented structures, applies project management methodology, and perceives itself, as being project-oriented” (Gareis, 2003).

Gereis (2003) omtaler også en anden tilgang, som er lidt mere direkte og ligetil i forståelsen af fænomenet:

- "Organizations in which the majority of products are made against bespoke designs for customers’.

Er der så fordele eller ulemper forbundet med at organisere sig sådan? Ja, Turner (1999: 590) omtaler i sin artikel følgende:

Fordele:

- Medarbejdernes loyalitet og kommunikation bliver bundet op på projektet og projektlederen,

- Projektlederen bliver i nogen grad inddraget i eller måske helt overtager personaleansvaret for medarbejderen i projektperioden,

- Projektlederen får lettere ved styring, kommunikation og kontrol med projektets medarbejdere, aktiviteter og i sidste ende laverancerne,

- Projektet får derved en hurtigere reaktionsevne og kortere reaktionstid, og

- Samtidig udvikler medarbejderne "team-spirit" i projektgruppen og en generel, bedre forståelse for og grundlaget bag en projektkultur.

Er der kun positive forhold af fremdrage, eller er der også ande organisatoriske forhold at overveje - ifølge Turner (1999) og Lindkvist (2004) bør følgende tages i betragtning:

Ulemper:

- En risiko for ineffektiv udnyttelse af resourcer, idet det bliver sværere at bruge kritiske og begrænsede resourcer på tværs imellem projekter,

- Resourcer tilknyttet et projekt vil "bruge" al sin tid der, selv om tilstedeværelæsen ikke er fuldt fagligt berettiget,

- Projekt-teams skal med denne organisering kunne selv-organisere - ellers opstår der let ineffektive procedurer,

- Der opstår let forvirring imellem linie og matrix, hvis tilknytningen til projekt får lov til at udvikle sig over for lang tid,

- Hvis PBO-organiseringen gør projekterne til autonome enheder kan det modvirke videndelingen imellem projekterne og projektlederne (no "knowledge transfer arenas" available, Nonaka et al., 2001: 187) med mulige alvorlige konsekvenser for koordinering, udvikling og egentlig innovation.

Konklusion?

3.4  PM-teori som Knowledge Management hos SMV'er

Som tidligere omtalt blev en central skelnen i måden at studere og angribe PM på introduceret af Gaddis (1959). Der skelnes imellem to tilgange:

- Den klassiske tilgang - den teknisk-rationelle (her forstået som en tilgang der kan rummes inden for Knowledge Management, en tilgang der ligger op ad "eksplicit viden"), og

- En social tilgang - en proces tilgang (her forstået som en tilgang, der passer ind i Organisatorisk Læring, en tilgang som også passer med "tavs viden").

Alternativt kunne man også tilgå emnet som en kombination af de to tilgange - og anskue tilgangene som komplimentære og begge helt nødvendige i netop en SMV-sammenhæng (Cooke-Davies, 2002; Winter, Smith, Morris, & Cicmil, 2006).

Knowledge management er netop en vigtig og interessant disciplin i SMV-sammenhæng, men dog stadig en faglig disciplin i sin vorden. SMV'erne er typisk mere dynamiske og agile end større organisationer, og SMV'erne er nødt til hurtigt at udvikle sig og tilpasse sig omgivelserne. Dog er SMV'erne langt mere sårbare med hensyn til tab af nøglemedarbejdere og medarbejdere med særlige kompetencer (Handzic, 2006).

Da disciplinen stadig er relativ ny i SMV-sammenhæng, er der fortsat behov for at udvikle teoretiske og helt praktiske modeller, der kan assistere SMV'erne i en KM-sammenhæng og udvikling - f.eks. inden for PM-udvikling.

KM is a complete and organizationally specified process for acquiring, organizing, and communicating both tacit and explicit knowledge so that others can use that knowledge to become more effective and productive. Knowledge is context specific, as it depends on a particular time and space. Without being put into a context, it is just information, not knowledge. Information becomes knowledge when it is interpreted by individuals and given a context and anchored in the beliefs and commitments of individuals (Alavi and Leidner, 2001: 116 + Nonaka et al., 2001: 153).

Flere KM-modeller er udviklet i litteraturen:

- En resource-orienteret tilgang ("organizational knowledge is defined as ‘the sum of the knowledge of its personnel’) - hvor KM-opgaven i hovedsagen går ud på at ansætte, fastholde og uddanne "de bedste" (the key is people (champions) and process - not technology") - jfr. Handzic (2006),

- En proces-orienteret tilgang (jfr. Nonaka), der fokuserer på KM-spiralen og den kontinuerlige relationen imellem eksplicit og tavs viden, og

- En "content-narrative-context model (Snowden), hvor indholdet er klassificeret som "known, knowable, complex and chaos". At arbejde ud fra "best practice" er i denne sammenhæng den bedste vej til at finde ud af, hvad der er "known" i en given virksomhed.

En vigtig læring fra en sådan modeludvikling er, at der ikke findes en "one size fits all approach" til KM. Der må være forskellige tilgange - afhængigt af kontekst og formål. Dog syntes det klart, at SMV'erne må have en vision med KM-aktiviteterne - der er sammenhængende med strategien - for at kunne drive aktiviteterne til succes og effektivitet på markedet.

En praktisk og operational SMV-model for KM kunne se således ud (Handzic, 2006):

- Virksomhedens strategi må sætte rammerne for en KM-indsats for alle medarbejdere - behovet for ny viden må konkret identificeres?

- Der må etableres en balance imellem fremskaffele af ny viden (åben eller lukket innovation) og udnyttelse af eksisterende viden (på baggrund af en vurdering af viden-status) for at tilvejebringe den nødvendige konkurrencefordel i markedet, og

- Ledelsen må italesætte nødvendigheden af KM-initiativer og sætte en konkret implementeringsplan i værk for at holde virksomheden konkurrencedygtig.

Ud over den generelle KM-model kunne man være fristet til at lede efter teoretiske inputs i relation til KM for PBO'er. Eksisterer der særlige vilkår her? Ja, ifølge Reich (2007: 12) er organisationsformen omkring projekter en udfordring for almindelige KM-processer:

- Projekterne er alle stort set unikke og "lessons learned" systemer slår derfor oftest ikke til. Mange projekter starter derfor forfra og tager ikke ved lære (virksomhederne mestre ikke projektcirklen, for megen gentagelse og manglende forståelse),

- Kompleksiteten omkring projekterne trækker mange interessenter ind og kræver derfor en stor mængde videndeling internt i projektet. Projektet og deltagerne bliver derfor fortrinsvis selvoptaget og indadskuende ("learning closure"). Rigtig mange projekter fejler på grund af manglende internt kommunikation og videndeling

- Omskifteligheden i projektporteføljen og i interessenterne kræver øgede resourcer idet opstarten er ny hver gang,

- Erfaringsopsamling og videndeling hænger på individuelle medarbejdere, og

- Omsætning af erfaring til "organisational learning" er fortsat et stort "issue" for SMV'er (Boh, 2007: 37).

3.5 Organisatorisk læring og udvikling hos SMV'er

Begrebet organisationsudvikling (organization development) opstod blandt forskere i USA i 1950'erne og 1960'erne som betegnelse for planlagte, brede, gennemgribende forandringer af organisationer, til forskel fra f.eks. ledelsesudvikling eller strukturændringer af forskellig art.

Det er en grundlæggende antagelse bag organisationsudviklingsbegrebet, at svigtende effektivitet i vidt omfang skyldes lukkethed, dårlig kommunikation og mangel på ansvarlighed på alle niveauer i organisationen (altså måske mere eller mindre selvforskyldt). Hvis en organisation skal fungere, skal både medarbejdere og ledere have den information, de har brug for herunder information om, hvordan andre oplever deres adfærd, holdninger og resultater. Noget sådant får de ikke, hvis organisationen er præget af frygt, usikkerhed og mistillid.

For at en intervention skal kunne krones med succes, er det altså nødvendigt, at den finder sted i et favorabelt organisatorisk miljø præget af gensidig tillid, åbenhed og ansvarlighed, hvilket kan kræve en målrettet, omfattende og langvarig indsats. Organisationsudvikling løser derfor ikke alle problemer. Man kan ikke bruge organisationsudvikling som en kur mod hvad som helst.

Organisationsudvikling eller forandringer kan anskues ud fra forskellige perspektiver:

- Hvor ofte kommer forandringerne - fra diskretionære over periodiske til kontinuerlige forandringer?

- Hvad er omfanget af forandringer - fra mindre procedureændringer i driften til restruktureringer i organisationen?

- Hvordan slår forandringerne igennem - fra planlagte (en beslutning bag) over emergente til mere eller mindre tilfældige

Metoderne er mange, og der findes rigtig mange modeller fra forfattere, der mener at have styr på, hvordan forandringsinitiativer og -processer bliver til organisatorisk succes. Ses der efter de mere klassiske modeller, står følgende frem:

- Kotter’s Eight-Stage Process for Successful Organisational Transformation (1996),

- Kanter et al.’s Ten Commandments for Executing Change (1992), og

- Luecke’s Seven Steps (2003).

Forskellen modellerne imellem skal interessant nok hovedsageligt findes omkring begreberne "leadership", proces og effekt. Forandringslitteraturen arbejder imidlertid stadig på et "lidt løst" empirisk grundlag (By, 2005: 378), hvorfor det ikke er muligt at finde en model frem, som kan bruges alle steder - altså heller ikke når det gælder PM-udvikling og forbedringer hos SMV'er.

3.6 Forbedringer

Ser vi på tværs af PM-litteraturen, er der en helt generel manglende forståelse for, hvordan organisationer udvikler og indlejre forbedringer i deres brug af PM (Fernandes, 2015: 1054).

Fernandes (2015) konkluderer samlet set i sin artikel:

- Der er rigtig mange måder, hvorpå organisationer kan forbedre deres PM (p. 1052) - fra ad hoc initiativer til meget formaliserede programmer,

- Ingen specifikke tilgange har opnået generel accept i litteraturen (p. 1053 + 1056)

- Virksomhederne har et stort behov for rådgivning om, hvorledes de kan / bør gøre,

- Litteraturen på dette område har den generelle tilgang, at en bedre projektpraktik fører til større effektivitet med projekter og i basisorganisationen - selv om det konkret er svært at eftervise det (p. 1054),

Artiklen giver desuden et overblik over, hvilke faktorer, der er i litteraturen, har været i spil ("most useful and key factors, p. 1055). Artiklen siger ikke noget om faktorernes rækkefølge, absolutte eller relative brugbarhed fra virksomhed til virksomhed eller effektivitet i den ene eller den anden situation (hvilket skal bemærkes).

Fernandes (2015, p. 1054) påpeger det organisationsafhængige omkring identifikation og implementering af forbedringer omkring projektarbejdsformen. Pointen går altså på det specifikke - der skal gøres noget relevant og effektivt i forhold til den enkelte organisation. Aktiviteterne i denne forbindelse bliver omtalt som:

- De "rigtige" og tilstrækkelige redskaber skal identificeres - både strategisk og taktisk for udvikling og indlejring (Fernandes, 2015, p. 1054),

- Forbedringsaktiviteterne og processerne skal være afstemt efter den organisatoriske kontekst, og

- Hvad skal facilitere og drive udvikling og indlejring i den konkrete organisation?

Fernandes (2015) opregner i sit studie de mest brugte PM practices til generel styrkelse af PM performance i alle virksomhedstyper - store og små samt i forskellige brancher. De 20 mest brugte og produktive redskaber er helt almindelige klassiske værktøjer. Et andet studie omkring sammenhængen imellem anvendelsen af projektredskaber i forhold til projekt succes er medtaget for sammenligningens skyld (Besner and  Hobbs, 2006).

Kun de 5 vigtigste redskaber er medtaget fra begge undersøghelser:

| PM Practices | Fernandes (2015) | Besner and Hobbs (2006) |
| --- | --- | --- |
| Progress Reports | Nr. 1 | Nr. 1 |
| Requirement analysis | Nr. 2 |  |
| Progress meetings | Nr. 3 |  |
| Risk identification | Nr. 4 |  |
| Project scope statement | Nr. 5 | Nr. 5 |
| Kick-off-meeting |  | Nr. 2 |
| PM software |  | Nr. 3 |
| Gantt chart |  | Nr. 4 |

Senere i artiklen (Fernandes, 2015) opregnes der alligevel noget generelt omkring hvilke faktorer, der er i spil - samt vigtigheden af disse:

Improving factors (udvikling):

| Nr. | Tema | Indhold fra forskellige studier Opgjort af Fernandes |
| --- | --- | --- |
| 1 | Process, tools and techniques | - Standardisering – guidelines |
| 2 | People and organisational learning | - PM kompetencer – træning - Karrierestier for PM - Udvikle en læringskultur omkring PM |
| 3 | Generel management system | - Integration af PM i det generelle ledelsessystem - køre projekter ind over alt - Udvikle understøttende infrastruktur - PMO funktioner og / eller organisation - Udvikle en organisationsstruktur der satser på projekter eller er matrix - Empowerment af Project Manager - Projekt managers med høj status i organisationen - Udvikle et projekt-kategoriseringssystem - så struktur og proces passer med projektets type og størrelse - Modenhedsanalyse suppleret med en "continuous improvement" model - Assessment og performance and feedback som en del af processen i project life cycle |
| 4 | PM culture | - Udvikle en awareness af projektets værdi i performance hos alle medarbejdere - Udvikle en forståelse for PM hos alle - Etabler PM practices som intern standard |
| 5 | En kombination af to eller flere ovenstående faktorer | - "bland selv" |

De vigtigste faktorer i ovenstående opremsning er følgende  (Fernandes, 2015: 1060):

| Nr. | Tema | Nr. | Tema |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corporate standardisation of PM processes | 2 | PM training |
| 3 | Corporate standardisation of PM tools and techniques | 4 | Develop a supported infrastructure |
| 5 | Manage PM competences | 6 | Integrate the PM system with the general management system |
| 7 | PM professionalisation | 8 | Develop a culture of learning |
| 9 | Develop a project sympathetic organisation structure | 10 | Develop of PM value among all staff |
| 11 | Establish PM career path for all PM roles | 12 | Develop a basic understanding of organisational PM practices among all project stateholders |
| 13 | Establish PM practices as internal standards | 14 | Benchmarking to PM assess and continous improvement |

3.5.1 Udvikling af en PMO-støttefunktion

Det har igennem længere tid været en "almindelig" opfattelse, at en PMO - i en eller anden form - er gavnlig (måske endda også nødvendig) for en organisation, der betjener sig af projektarbejdsformen (Lullen and Sylvia, 1999).

Dai and Wells (2004: 524) definerer PMO'en som en teknisk støttefunktion på projektniveau:

"an organizational unit that provides project managers, project teams and functional managers with access to the principles, practices, methodologies, tools and techniques that are used for efficient and effective project management".

Hoobs and Aubry (2008: 69-82) ser ud over de mere tekniske funktioner hos en PMO, og har fokus på den værdi PMO'en genererer for organisationen - altså en PMO med en klar strategisk funktion.

Rad og Lewin (2002) har identificeret to funktioner for PMO'en:

- Project-oriented functions, and

- Organization-oriented functions

Igen andre forfattere - herunder Latavec (2006) - karakteriserer PMO'ens funktioner som:

- Consulting support,

- Knowledge management, and

- Standardizing.

Endelig har vi Hill (2008) som går lidt mere analytisk til værks i karakteristikken af funktionerne for PMO'en:

- Best practice management,

- Provision of infrastructure,

- Integration of resources,

- Methodological support (planning projects, conducting audits and "rescuing" projects, and

- Business development support for the organization

Af litteraturen ses det således, at PMO'en anses for en helt nødvendig organisatorisk enhed, og at forskellene blandt forfatterne opstår, når PMO'ens konkrete funktioner og praktiske virkemåde diskuteres og studeres.

Monteiro og kolleger (2016: 1091) har i et review af PMO typologier fundet 47 forskellige teoretiske modeller - alle med en særlig kombination af PMO-funktioner.

Pellegrinelli og Garagna (2009) udtrykker sig lidt kortere og mere generelt, idet de betegner PMO-funktionen som:

- A change agent.

Generelt kan man over tid se centrale PMO-funktioner udkrystallisere sig i litteraturen:

- Et center for viden og træning omkring PM,

- Teknisk støtte til konkrete projekter og deres implementering, samt

- Støtte til forretningsudvikling (porteføljemanagement).

PMO-funktionen er opstået ud af et organisatorisk behov for at styre hele projektporteføljen frem imod strategien (Mariusz, 2014: 53).  Mariusz har gennemført case-studier på PMO'er i forskellige brancher og organisationsstørrelser for at finde en mulig sammenhæng imellem PMO'erne og branchernes behov.

Case-studiet konkluderede:

- Der er forskellige behov for PMOer - derfor er PMO'ernes funktioner typisk forskellige,

- Hver virksomhed havde deres egen måde at installere og operere en PMO - en situations- og kontekstafhængig måde (no "one-size-fits-all"),

- PMO'ens funktionelle og hierarkiske placering i organisationen har indflydelse på dens effektivitet (hvilket er nok så interessant), og

- Der er - for PMO'er - ikke nogen permanent organisatorisk løsning, der er den mest foretrukne eller den mest effektive i den givne kontekst.

3.6 Indlejring

Fernandes (2015) bruger i sin artikel begrebet "embedding" til at indfange og pege på de faktorer, som kunne hjælpe med at indlejre forbedringerne (improvements) i anvendelsen af projektarbejdsformen i organisationen.

Som for "improving-faktorerne" ovenfor anvendes tillige en kvantitativ, opremsende  tilgang til faktorerne - altså artiklen fra 2015 indeholder ikke et konkret studie, der kan udsige noget om, i hvilken sammenhæng - og hvordan - faktorerne virker bedst:

| Nr. | Tema | Indhold fra forskellige studier |
| --- | --- | --- |
| 1 | Project Management improvement initiatives attributes | - Clear relative advantage - Sammenhæng med organisationens værdier - Simpelt at anvende - Det kan prøves - Tydelige fordele - Tilpasses og modificeres - Lav usikkerhed omkring udbyttet - Gennemprøvet |
| 2 | Adapter and adaptation process | - Bruger motivation - Forstår hjælpsomt - Let at bruge - Sammenhæng med andre brugere - Køn og aldersforskelle - Bruger beslutninger |
| 3 | Communication and influence | - Demonstration af værdi - Brugere med samme profil - Styrke af sociale netværk - Foregangsmænd - Stærke narrativer for at bruge PM - Involvering af brugerne - Positiv over for videndeling - Videnkildens omdømme - Sammenhængen imellem resource kilden og brugeren - Feedback på succes og værdi |
| 4 | Inner context | - Intern struktur og understøttelse for brug - Absorptionskapacitet for ny viden - Forandringsparathed - Villighed til forandring |
| 5 | Outer context | - Uformelle interorganisatoriske netværk - Eksternt mandat |
| 6 | Implementation | - Effektive forandringsagenter - Specielle målrettede kurser |

Imidlertid har Fernandes (2015: 1060) også med "imbedding" faktorerne forsøgt sig med en vurdering - se tabellen nedenfor.  Fernandes oprindelige skema indeholder 32 forskellige indlejringsfaktorer - forsøgt gradueret efter "vigtighed". I det følgende vil de 10 vigtigste blive gengivet her:

| Nr. | Tema | Nr. | Tema |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demonstrating PM value | 2 | Resources to support change |
| 3 | Specific training | 4 | Perceived usefulness |
| 5 | Feedback on PM impact | 6 | Piloting |
| 7 | Sponsorship | 8 | Perceived ease of use |
| 9 | Gradual implementation | 10 | Predisposition for change |

Hvis man forsøger at sætte forbedringsfaktorerne i direkte forhold til indlejringsfaktorerne (den menneskelige faktor) har Fernandes (2016) også et bud på det:

| Nr. | Forbedring | Indlejring |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provide PM training | Perceived usefulness |
| 2 | Manage PM competences | Perceived ease of use |
| 3 | Develop a culture of learning | Adapter motivation |
| 4 | Develop a basic understanding of organisational PM practices among all project stakeholders | Opinion leaders and key facilitators support |
| 5 | Develop awareness of PM value among all staff members | Nature of adaption-decision mandatory |
| 6 | PM professionalisation | Adapter predisposition for change |
| 7 | Establish PM career path for all PM roles | Demonstrating PM value |
| 8 |  | Stakeholder involvement |
| 9 |  | Specific training |
| 10 |  | Feedback on PM impacts |
| 11 |  | Adapter accountability |
| 12 |  | Sponsorship |

I et case-studie af Terese and Fernandes (2017) er den generelle PM-model (se ovenfor) forsøgt anvendt i en bestemt organisatorisk kontekst. For at kunne gøre dette har man forholdt sig til to spørgsmål:

- Diagnosen på organisationen i dens specifikke kontekst, samt

- Kuren for organisationen.

Derudover blev der gennemført flere opfølgende undersøgelser med fokus grupper for at "tage temperaturen" på effektiviteten af interventionen. Opfølgningen bliver set som en proces og ikke en "event".

Med hensyn til diagnosen blev følgende aktiviteter gennemført, før der blev truffet en beslutning:

- "Survey" - blandt medarbejdere for at afdække problemer ved den eksisterende projektmodel (struktur) og projektproces,

- "Document analysis" - til at følge op på medarbejdernes input omkring den eksisterende projektmodel samt, hvordan den blev brugt, og

- "Observation" - til at følge op på medarbejdernes input - passer medarbejdernes adfærd med konklusionerne i spørgeskemaet og analysen?

I artiklen er der desværre ikke redegjort så synderligt meget for processen omkring diagnosen. Der springes på baggrund af "surveyet" og nogle dokumentanalyser - mere eller mindre - direkte til konklusionen (måske er den "bare" så oplagt for dem, der sidder midt i det?).

Resultatet af diagnosen ser således ud i kort format:

| Information management | Method of reviewing late and / or inefficient information |
| --- | --- |
|  | Decentralised inter-departmental interaction from strong departmentalisation |
| Organisational restructuring | Ambiguity in the definition of the figure of project manager |
|  | Difficulty in perceiving responsibilities in a project |

På denne baggrund gik man så igang med at arbejde med tre indsatsområder:

- People and Organizational Knowledge,

- Processes, Tools and Techniques, and

- General Management System.

Alt ialt kom 6 PM-redskaber direkte i brug:

- Integration af en (mere logisk) PM model ind i det eksisterende dataflow,

- Udvikling af PM redskaber,

- Strukturelle ændringer i organisationen passende for PM,

- En re-definering af Project Manager rollen,

- Udvikling af en guide for Projekt Managers, og

- Indlejring af PM-processen i organisationen.

Modellen ser således ud:

Litteraturen generelt diskuterer ikke indlejringsproblemer som sådan. Vi får derfor ikke rigtigt nogen anvisning på, hvad der kan lykkes og hvad, der ikke kan. Alle pointer peger dog imod, at indlejring ikke skal betragtes som en "event", men som en proces - et langt sejt træk.

3.7 Teoretiske pointer

De teoretiske pointer er kort fremlagt nedenfor:

3.7.1 Fra SMV1

Udgangspunktet for dette studie er det teoretiske grundlag samt læringen fra SMV1. Kort opridset kan SMV1's projektunivers byde på følgende:

- Vi fik bekræftet, at PM-teori er en ting og at PM-praksis er noget helt andet (der er et betragteligt "practice gap in project research"),

- "Project as practice" tilgangen er blev kvalificeret, idet der blev identificeret 3 typer SMV'er med hver deres forståelser og behov for projektarbejdsformen,

- Projektbegrebet skal for SMV'erne ikke primært forstås i en management og styringskultur, men snarere i en leadership og entreprenørkultur. SMV'erne indgår ikke i nogen bevidst eller systematisk søgen efter mere klassisk struktur og proces,

- Projekter som social praksis hos SMV'erne kan bedst forstås i deres situationsbestemte og konkrete kontekst (i modsætning til klassisk PM), hvorfor fleksible og simple projektmodeller og værktøjer efterspørges, og

- Det interessante (succes-kriterier) for SMV'erne ved brug af projektarbejdesformen er effekt, værdi og kundetilfredshed og i mindre grad plan, aktivitet og endda økonomi.

3.7.2 SMV2 teoretiske inputs

De teoretiske inputs er opdelt i en række temaer og listes helt kort som følger:

SMV'ernes strukturelle forudsætninger set i forhold til projektarbejdsformens "natur" og arbejdsbetingelser:

- SMV'er er strukturelt uformelle, hvorimod projektarbejdsformen trækker imod formelle, standardiserede strukturer og procedurer. Spørgsmålet er, om der kan identificeres et "fit between the context, implementation and drivers of the value of project management" for SMV'er?

- Hvad styrer helt konkret hos SMV'er: Deres struktur for ledelse og organisering eller projektmodellens struktur og proces?

SMV'er og PM:

- PM er attraktiv for SMV'er og projekter bruges i stigende omfang, og

- En organisering som PBO har fordele og ulemper for SMV'er.

Ledelse og PM:

- Der gælder særlige succesfaktorer for SMV'ernes projekter,

- SMV'erne kan forholde sig strategisk til en del af projektcirklen - projekters opstart, resourceallokering, rapportering og afslutning. Gør de det?

PM Model og værktøjer:

- Standardpakker om PM dur ikke hos SMV'er. Hvad arbejdes der med og hvad efterspørges?

- Hvordan udvikles de lokale modeller og værktøjer?

KM om PM modeller og deres praksis hos SMV'er:

- Succes for KM projekter er de rigtige mennesker (talent) og en god proces - ikke de sidste nye PM-modeller ("the key is people and process - not technology").

- Succes hænger på samarbejde og videndeling projekterne imellem,

- Erfaringer fra projektpraksis opsamles typisk løbende. Bruger SMV'erne særlige fremgangsmåder?

Forbedringer i PM

- Der er oplistet mange forbedringsmetoder og muligheder i litteraturen. Hvilke er mulige, produktive og attraktive? Og hvorfor?

Indlejring af PM

- Der er oplistet mange indlejringsmetoder og muligheder i litterature. Hvilke er mulige, produktive og attraktive Og hvorfor?

3.8 Oplæg til et diagnosemøde og retning for interventioner

Ovenstående teoretiske pointer skal bruges som udgangspunkt for en diagnosesamtale med case-virksomhederne (se den valgte, konkrete tilgang i hver case-rapport).

Teorien peger på flere muligheder for at gennemføre forbedringer og indlejringer - der findes ikke "en rigtig vej" til målet. Metoden i dette studie peger tillige på, at case-virksomhederne ikke skal præsenteres for en "how to do liste" - der er ikke noget, der skal "fixes".

Følgende faktorer bør belyses på diagnosemødet med case-virksomhederne:

- Definition af projekt / projektarbejdsformen (hvad udgør et projekt i den enkelte virksomhed - og hvordan arbejdes der med projekter idag (den konkrete praksis))?

- Organisation - hvordan og hvorledes den projektorienteret?

- Projektmodeller - hvilke har man og hvordan bruges de?

- Hvordan arbejdes der med projekter - operationelt (leverancen), strategisk (effekt) eller mere entreprenøragtigt (innovation),

- Hvordan håndteres porteføljefunktionen - overblik over og synergi imellem projekterne samt relation til strategi?

- Hvilken projekt-kompleksitet eksisterer der i hverdag hos virksomheden?

- Spørgsmålet om en projekt kultur i relation til anden organisationskultur i virksomheden?

4.0 Empiri

Empirien for undersøgelsen er baseret på 4 case studier. Af resourcemæssige årsager var der desværre ikke mulighed for af opdyrke flere. På den baggrund er der gjort det yderste for at udvikle casene til deres yderste igennem "action-learning" metoden samt trække så megen data, information og læring ud af dem som muligt igennem hele processen.

Case-studierne bygger på den antagelse, at tiltag omkring forbedring og indlejring af projektarbejdsformen i de 4 cases giver sig forskellige udslag i de konkrete kontekster alt efter de lokale omstændigheder og betingelser. Hver case "lever" således på en måde sit eget liv og vil udvikle sig derhen, hvor situationen nu bringer den. Alle cases producerer således hver sit data-sæt af varierende karakter. Hver case må derfor analyseres og konkluderes ud fra sig selv - ud fra diagnosemødet og de interventioner samt den læring, der fulgte i den konkrete virksomhed.

Det er tillige ambitionen på baggrund af de 4 individuelle case-studier at forsøge at uddrage fælles mønstre omkring forbedringer og indlejring vedr. SMV'ernes brug af projektarbejdsformen.

Case-rapporterne - med deres data, analyser og konklusioner - er alle oploaded i et separat bind.

4.1 Udvælgelse af case-virksomheder

I lyset af studiets begrænsede antal cases bliver selektionen af disse noget helt særligt og vigtigt for hele studiet. Nytteværdien af hver case må maksimeres - såvidt det nu er praktisk muligt.

Ser vi på Flyvbjergs (2011) opdeling, så vælges en informationsorienteret strategi - til forskel fra en "random strategi" - for at maksimere nytten af de data, informationer og den læring, som casen kan give i relation til den SMV-opdeling, som ligger til grund fra SMV1: Er case-virksomheden:

- En strukturalist,

- En pragmatiker, eller

- En entreprenør.

Selv om der kun opereres med 4 cases, var ideen den at udvælge en case fra hver kategori  - samt at valget konkret gerne skulle være typisk for netop denne kategori af SMV'er (ref. SMV1-studiet).

I praksis er det ikke nogen nem proces at få virksomhederne til at deltage og at stille sig og sine udfordringer omkring PM til rådighed. De steder, det trods alt lykkedes, var der god energi og en prioritering i organisationen af arbejdet. Udgangspunktet for selection var perlerækken af SMV'er fra SMV1 - men det viste sig hurtigt, at forventningerne blev skuffet.

Et nyt sæt virksomheden kom på banen hvoraf følgende som udgangspunkt er kategoriseret således:

Case 1: Strukturalist (type 1),

Case 2: Strukturalist (type 1),

Case 3: Entreprenør (type 3), og

Case 4: Pragmatiker (type 2).

Udvælgelsen af den konkrete case-virksomheder er svær og risikofyldt. Risikoen for at vælge forkert - af mange årsager - er oplagt og nærliggende. En del virksomheder blev "afprøvet" - og fundet "for lette" med forskellig begrundelse.

4.2 Hvilke virksomheder - organisatorisk niveau?

De fire udvalgte case-virksomheder kan på organisatorisk niveau beskrives som følger:

Virksomhed nr. 1

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Virksomhedens mission eææer formål | Firmaet laver filtre (pose-filtre) til industriel røg-rensning (DCA - Dust Collection and Aspiration) |
| 2 | Historie, kort | Firmaet blev udskilt fra moderkoncern i 2015 |
| 3 | Selvstændig eller koncern | Koncern, |
| 4 | Størrelse, antal ansatte | 54 i gennemsnit i 2018 |
| 5 | Resultat før skat 2018 | -12,2 mio. DKK |
| 6 | Strategisk udfordring | - Klare økonomiske udfordringer, satser på vækst - Lønsom produktion og salg, - Relativ ny CEO. |

Virksomhed nr. 2

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Virksomhedens mission eller formål |  |
| 2 | Historie, kort | En af Europas førende leverandører af eltekniske varmeløsninger til det danske og de globale markeder. |
| 3 | Selvstændig eller koncern | Selvstændigt selskab, hvor alle afdelinger og produktionsfaciliteter er samlet på hovedkontoret i Jylland. |
| 4 | Størrelse, antal ansatte | 100 |
| 5 | Resultat før skat 2018 | 29,5 mio. DKK. |
| 6 | Strategisk udfordring | Indtjening/lønsomme leverance-projekter. Trods udførlig projektmanual stadig udfordringer med fremdrift i projekterne. |

Virksomhed nr. 3

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Virksomhedens mission eller formål |  |
| 2 | Historie, kort | Etableret 2012. Specialist indenfor service til metalindustrien med fire arbejdsområder: Mobilbearbejdning, teknisk service, el service og måleopgaver. Arbejdsopgaver udføres globalt. |
| 3 | Selvstændig eller koncern | Selvstændigt selskab placeret i Vejle. |
| 4 | Størrelse, antal ansatte | 17 |
| 5 | Omsætning i DKK, 2019 | 3,4 mio. DKK. |
| 6 | Strategisk udfordring | Mange projekter med individuel struktur. Handlingsorienteret kultur er en styrke, men store kunder stiller krav om dokumentation og struktur. |

Virksomhed nr. 4

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Virksomhedens mission eller formål | Firmaet behandler og omsætter forurenet jord og byggematerialer mv. |
| 2 | Historie, kort | Firmaet har en relativ kort og omtumlet historie |
| 3 | Selvstændig eller koncern | Koncern |
| 4 | Størrelse, antal ansatte | Ca. 50 |
| 5 | Resultat før skat 2018 | -13,5 mio. DKK (særlige udgifter og nedskrivninger i 2018) |
| 6 | Strategisk udfordring | - At få firmaet strukturelt, processuelt, kulturelt og ledelsesmæssigt etableret i koncernen, - At følge med og styre væksten (på et marked i rivende udvikling), - At udvikle fra bunden et næsten nyt forretningsområde med stort potentiale. |

4.3 Hvilke virksomheder - projektniveau?

På projektniveau kan case-virksomhederne karakteriseres som følger:

Virksomhed nr. 1

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektorganisering | - En klassisk projektorganisation anvendes ikke. Projekter overdrages fra afdeling til afdeling ud fra formelle og uformelle koordineringsmøder |
| 2 | Typer af projekter | - Leveranceprojekter, Udviklingsprojekter og Interne projekter |
| 3 | Projektmodeller i brug | - 3 projektmodeller, der dækker de tre projekttyper; Leveranceprojekter, Udviklingsprojekter og Interne projekter – nogen gange bliver de to sidstnævnte betragtet som den samme. |
| 4 | Udfordringer omkring projekter | - Mange tilgange til projektledelse. Der foreligger ikke én forståelse. Forskellige afdelinger inddrages på forskellige tidspunkter og har forskellige fagligheder og opfattelser. - Ingen fast projektlederleder på projekterne - Mangel på projektledelseskompetencer - Tungt og omfattende system til pl - Manglende strategisk overblik og –prioritering |

Virksomhed nr. 2

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektorganisering | - En klassisk projektorganisation anvendes ikke. - Projekter overdrages fra afdeling til afdeling ud fra formelle og uformelle koordineringsmøder. - Salgsafdelingen er den primære tovholder på tidsplanen ud fra aftalte deadlines med kunden. |
| 2 | Typer af projekter | - Ca. 95% kundeprojekter, ca. 5% interne (fx it-projekter). Af de 95% kundeprojekter er langt de fleste mindre projekter på 2-3 mdr. fra ordremodtagelse til aflevering. - Gennemsnitlig har de samtidig en 2-3 større kundeudviklingsprojekter kørende sideløbende med de mindre kundeprojekter. |
| 3 | Projektmodeller i brug | - Egen intern projektmodel med værktøjer fra klassisk projektledelse. - Den bruges dog ikke praksis på alle projekter. |
| 4 | Udfordringer omkring projekter | - Mange tilgange til projektledelse. Der foreligger ikke én forståelse. Forskellige afdelinger inddrages på forskellige tidspunkter og har forskellige fagligheder og opfattelser. - Ingen fast projektlederleder på projekterne - Mangel på projektledelseskompetencer - Tungt og omfattende system til pl - Manglende strategisk overblik og –prioritering |

Virksomhed nr. 3

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektorganisering | - En projektvirksomhed uden en klassisk projektstruktur. - Ledelsen (to personer) er tovholdere på projektdannelse og hoveddelen af planlægning og implementering. - Meget uformel koordinering. |
| 2 | Typer af projekter | - Mange leveranceprojekter (kundeprojekter) og enkelte meget store projekter. |
| 3 | Projektmodeller i brug | - Ingen formaliseret og systematisk model. Erfaringsbaseret tilgang. |
| 4 | Udfordringer omkring projekter | - Porteføljeledelse - Kommunikation/afstemning - Ressourcer - Krav til dokumentation på store projekter - Læring/evaluering |

Virksomhed nr. 4

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektorganisering | - Organiseret eksternt som en PBO - I praksis fungerer organisationen ikke helt sådan - Internt er organiseringen noget usikker og mangelfuld |
| 2 | Typer af projekter | - Leveranceprojekter til råstofafdelingen (i fremtiden) - Leveranceprojekter til miljøafdelingen - Udviklingsprojekter internt |
| 3 | Projektmodeller i brug | - Leverancemodel til råstofafdelingen under udvikling - Leverancemodel til miljøafdelingen under implementering - Udviklingsprojekter |
| 4 | Udfordringer omkring projekter | - Mangler projektmodel for råstofafdelingen - Mangler kompetencer blandt medarbejderne inden for projekter og projektmodeller |

4.4 Skitse til "styring" af aktionerne hos case-virksomhederne

Som udgangspunkt er følgende tænkt med hensyn til interaktionerne med case-virksomheden:

- 6 interventioner eller møder i alt i løbet af efteråret 2019 / foråret 2020 (fleksibelt, individuelle aftaler - afhænger af situationen mv.)

- Kontaktmøde (hvor aftale om samarbejdet indgåes)

- Møde 1: Diagnose,

- Møde 2: Planlægning,

- Møde 3 og 4: Implementering, og

- Møde 5 og 6 Indlejring og evaluering.

Mellemrummet imellem interventionerne er tænkt benyttet til understøttelse af udviklings- og indlejringsaktiviteterne, idet case-virksomhederne kunne få "hjemmearbejde" for.

4.5 Overblik over interventionerne

Nedenstående er opført dato for alle de interventioner, vi fik mulighed for at gennemføre med case-virksomhederne:

| Nr | Aktivitet / Intervention | Case 1 | Case 2 | Case 3 | Case 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontaktmøde | 27.8.20 | 20.06.2019 | 11.06.2019 | 01.10.2019 |
| 2 | Diagnosemøde | 5.9.19 | 11.09.2019 (ledelsen) 23.09.2019 (medarbejdere) | 18.09.2019 | 04.11.2019 |
| 3 | Planlægning | Telefon med CEO 10.9.19 Møde 16.9.19 | 07.10.2019 | 01.10.2019 | 15.11.19 |
| 4 | Implementering | tema 1 overordnet ledelse – ledelse og samarbejde – 21. okt. 2019 Tema 2 - ansvarsfordeling – teknik – 28. okt. 2019 Tema 3 – kompetencer – 11. nov. 2019 Tema 4 – kommunikation og information – 18. nov. 2019 | 07.10.2019 (tema 1) 08.11.2019 (tema 2) 20.11.2019 (tema 3) 04.12.2019 (tema 4) | 01.10.2019 24.10.2019 11.11.2019 18.12.2019 | 15.11.2019 25.11.2019 |
| 5 | Implementering | tema 1 overordnet ledelse – ledelse og samarbejde – 28. okt. 2019 Tema 2 - ansvarsfordeling – teknik – 11. nov. 2019 Tema 3 – kompetencer – – 18. nov. 2019 Tema 4 – kommunikation og information - 11.3.20 | 08.11.2019 (tema 1) 20.11.2019 (tema 2) 04.12.2019 (tema 3) 26.02.2020 (tema 4) | 18.12.2019 25.02.2020 | 25.11.2019 24.02.2020 |

4.6 Hvilke data fra Case-virksomhederne?

- Dokumenter - af forskellig slags om casens aktiviteter på forskellige parametre. "Alt" samles ind idet det er nærmest umuligt på forhånd at afgøre, hvad analysen til sin tid "vil kalde på" af data og information,

Casene udvikler sig forskelligt - derfor forskellig struktur og indhold i data:

Virksomhed nr. 1

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Årsrapporter | Ja, 2018 |
| 2 | Organisationsdiagram | Ja, som det så ud i 2019 |
| 3 | Projektmodeller | Ja – 3 stk |
| 4 | Porteføljemodel | Findes ikke |
| 5 | Oplæg fra Case-virksomheden | I form af mundtlige input på møderne |
| 6 | Personlighedstest | Ledergruppe udfyldte MBTI |
| 7 | Kulturtest | Ledergruppen udfyldte OCAI |
| 8 | Oplæg fra forskere | Vi præsenterede flere modeller på vores møder |
| 9 | Mødenotater | Fra alle møder |
| 10 | Spørgeskemaer | Ja, fra hjemmearbejde |
| 11 | Kommentarer til spørgeskemaer | Kommentarer til medarbejdernes besvarelser blev givet på møderne |
| 12 | Svar på hjemmeopgaver | Der var hjemmeopgaver til de fleste temaer: Tema 1: MBTI Tema 2: spg. Om projektmodel Tema 3: spg. Om kompetencer for projektroller Team 4: kommentarer til kommunkation og kultur |

Virksomhed nr. 2

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Årsrapporter | 2018 |
| 2 | Organisationsdiagram | Nej |
| 3 | Projektmodeller | Ja fuld adgang til virksomhedens eget interne projektledelses-system. |
| 4 | Porteføljemodel | Nej |
| 5 | Oplæg fra Case-virksomheden | Ja oplæg vedr. Implementering af RACI + oplæg vedr. Implementering af evalueringsmøder |
| 6 | Personlighedstest | Belbin-profiler på de deltagende medarbejdere i casestudiet |
| 7 | Kulturtest | Nej |
| 8 | Oplæg fra forskere | Ja præsentationer til hvert tema omkring det faglige tema. |
| 9 | Mødenotater | Referater af tema 1,2,3 og 4 |
| 10 | Spørgeskemaer | Survey xact brugt til evaluering af forløbet hos medarbejdere og ledelsen. |
| 11 | Informationer fra Post-it sessions | Ja. Brugt på diagnosemøde og tema 1, 2 og 3 |
| 12 | Kommentarer til spørgeskemaer | Nej |
| 13 | Svar på hjemmeopgaver | Nej |
| 14 | Skriftlig udredning fra direktøren på konkrete spørgsmål | Nej |

Virksomhed nr. 3

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Årsrapporter | 2018 |
| 2 | Organisationsdiagram | Ja |
| 3 | Projektmodeller | Ja – kopier fra kvalitetssystem |
| 4 | Porteføljemodel | Ingen |
| 5 | Oplæg fra Case-virksomheden | Nej |
| 6 | Personlighedstest | Nej |
| 7 | Kulturtest | Nej |
| 8 | Oplæg fra forskere | Ja - oplæg til hvert tema omkring modeller/tilgange |
| 9 | Mødenotater | Mødereferat fra alle møder |
| 10 | Spørgeskemaer | Nej |
| 11 | Kommentarer til spørgeskemaer | Nej |
| 12 | Svar på hjemmeopgaver | Mundtlig feedback på status som opstart ved hvert temamøde |
| 13 | Skriftlig udredning fra direktøren på konkrete spørgsmål | Nej |

Virksomhed nr. 4

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Årsrapporter | 2017 + 2018 |
| 2 | Organisationsdiagram | Ja |
| 3 | Projektmodeller | Ja, flere modeller |
| 4 | Porteføljemodel | Ja, i form af en excell fil |
| 5 | Oplæg fra Case-virksomheden | Ja, direktøren gav et skriftligt oplæg |
| 6 | Personlighedstest | Ja, deltagerne tog en hurtig MBTI-test |
| 7 | Kulturtest | Ja, OCAI blev brugt |
| 8 | Oplæg fra forskere | Ja, oplæg til alle mødegange |
| 9 | Mødenotater | Ja, notater fra alle møder |
| 10 | Spørgeskemaer | Ja, som "hjemmearbejde" imellem møderne |
| 11 | Kommentarer til spørgeskemaer | Ja, specielt en af deltagerne var aktiv her |
| 12 | Svar på hjemmeopgaver | Jah - tiden tillod ikke så meget |
| 13 | Skriftlig udredning fra direktøren på konkrete spørgsmål | Ja, en skriftlig rapport foreligger |

4.7 Evaluering hos case-virksomhederne

Evalueringer er gennemført på alle 4 case-virksomheder som følger:

| Nr | Aktivitet | Case 1 | Case 2 | Case 3 | Case 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Evaluering | 11.3.20 Online | 26.02.20 | 25.02.2020 | 24.02.20 |

4.8  Evalueringsdata fra Case-virksomhederne

Data fra evalueringsprocesserne er sat i skema som følger:

Virksomhed nr. 1

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oplæg fra forskere til evaluering | Kort oplæg til introduktion af evalueringen |
| 2 | Information fra Post-it session | Evalueringen blev foretaget som en post-it-øvelse efter fælles struktur i projektet |
| 3 | Mødereferat | Der foreligger en renskrivning af evalueringsmødet |
| 4 | Spørgeskema | Ledergruppen udfyldte et kort spørgeskema inden evalueringsmødet |

Virksomhed nr. 2

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oplæg fra forskere til evaluering | Ja. Oplæg medbragt på mødet inkl. Inputs fra den forudgående survey xact-undersøgelse. |
| 2 | Information fra Post-it session | Ja |
| 3 | Mødereferat | Ja |

Virksomhed nr. 3

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oplæg fra forskere til evaluering | Interview ud fra punkter i Post-it session. |
| 2 | Information fra Post-it session | Nej |
| 3 | Mødereferat | Ja |

Virksomhed nr. 4

| Nr. | Sagforhold | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oplæg fra forskere til evaluering | Kort oplæg til introduktion |
| 2 | Information fra Post-it session | Flere sessions blev gennemført på udvalgte temaer |
| 3 | Mødereferat | Ja, et referat foreligger |
| 4 | Billeder | Ja, flere billeder blev taget af processen |

For yderligere information om datagrundlaget - se case-rapporterne i bilag (separat bind).

5.0 Analyse

Interessen omkring analysen i SMV2-studiet vil i overensstemmelse med ovenstående diskussion om relevansen af case-studier (Flyvbjerg, 2004) rette sig imod følgende 3 elementer:

- Det problemidentificerende - Hvilke forhold skal forbedres hos SMV'erne vedr. projektarbejdsformen, og hvordan gøres og indlejres dette organisatorisk? Identificeringen af behovene og problemerne hos case-virksomhederne er et produkt af den fælles (forskere og virksomheden) diagnose og action-learning metoden generelt,

- Det teoriudviklende - hvordan eksisterende teorier og modeller forholder sig til de fænomener, som igennem casene er blevet observeret og udkrystalliseret i case-virksomhedernes praksis, og

- Det anvendelsesorienterende - hvordan den nyerhvervede viden og indsigt helt generelt kan stilles til rådighed for ledelse og ansatte i SMV'erne igennem konkrete metoder, modeller og værktøjer mv.

Kapitlet vil blive opdelt som følger:

- Overblik over processen for analysen,

- Analyse af de 4 cases - hver cases bliver eksamineret for input til det problemidentificerende, det teoriudviklende og det praksis- og anvendelsesorienterede,

- Komparation af de 4 cases - at fremhæve forskelle og ligheder - men også forsøge at uddrage de generiske fund (fra det specifikke til det generelle),

- Analyse for en SMV2 model (ved særligt brug af de generiske fund), og

- En samlet vurdering af data og metode.

5.1 Overblik over processen for analysen

Processen kan kort beskrives således:

- Udvælgelse af cases - hele forskergruppen har været inddraget omkring udvælgelsen af de konkrete cases,

- Gennemførelse af diagnosemøde og interventioner - to forskere er tilknyttet den samme virksomhed og forskerne har været gennemgående i den samme virksomhed i hele processen,

- Rapportudarbejdelsen har været styret af en fælles ramme herfor,

- Den rå case-rapport - to forskere har bidraget til den samme rapport - dog således at en forsker har haft ansvaret for en rapport / virksomhed - og den anden forsker har haft ansvaret for den anden rapport / virksomhed,

- Den bearbejdede case-rapport - forskerteamet har internt byttet rapporter, således at alle rapporter er blevet set og kommenteret af alle,

- Rapporterne er endeligt skrevet færdige og lagt i et særligt bilagsbind.

5.2 Analyse af de 4 cases

De følgende analyser er ikke en gengivelse af Case-rapporterne - men et forsøg på kort og konkret at uddrage essensen omkring PM-problemstillingen på alle 3 analyseelementer for hver enkelt case.

5.2.1 Case 1

Generel analyse:

Er virksomheden strukturalist - og hvad betyder det for mulighederne omkring forbedringer og indlejring?

Det problemidentificerende: (Hvilke problemer fra case-virksomhedens praksis har vi observeret - hvad sagde case-virksomheden selv)

Det teoriudviklende: (se teoriafsnit - specielt de to sidste sider)

Det anvendelsesorienterede: (Hvad kan vi / case-virksomheden gøre i praksis)

Case-virksomheden er som udgangspunkt vurderet til at være en strukturalist. Vi har at gøre med et firma, der kæmper med indtjening på mange kundeprojekter. De opererer med flere typer af projekter: Leverance-, interne- og udviklingsprojekter, med meget detaljerede projektmodeller, der ikke følges stringent. Der er en siloorganisering af opgaver/aktiviteter, hvor informationer er individbårne og med begrænset videndeling.

Virksomheden har begrænsede ressourcer, hvilket ofte resulterer i en uklar projektdannelse og målformulering, hvor få tænker eller handler holistisk.

Virksomheden har for nylig fået en ny CEO, og der er en forventning og et ønske om at lykkes med projektarbejdsformen.

Longitudinalt:

Følgende tiltag eller ændringer blev observeret og / eller omtalt i løbet af diskussionerne under interventionerne:

- Forståelse for roller og ansvar i projekter forbedret

- Simplificering af projektmodeller blev igangsat

- Intern kommunikation forbedret (f.eks. møder) og fortsat fokus på accept og forståelse af hinandens forskelligheder (personprofiler), tilgange og reaktionsmønstre

- Bevidsthed om at kultur er en grundlæggende faktor, der skal inddrages.

Sat på struktur:

| SMV1 Opdeling af SMV'er | SMV2 Funk-tioner | SMV2 Status "Hvorledes" | SMV2 Forbedringer "Hvad" | SMV2 Implementering "Hvordan" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strukturalist | Ledelse | - Både introverte og ekstroverte profiler - Mangel på profiler til at tænke ud af boksen | - Forståelse for roller og ansvar - Klarhed over persontyper - Fokus på samarbejde - Ledelse taler med samme stemme - Både tekniske og personlige kompetencer er vigtige - Forandrings-parathed - Gensidig tillid | - Arbejde med RACI - Udarbejde personprofiler for at forstå forskelligheder - Undervisning i teamsamarbejde - Styrke sociale netværk |
|  | PM-Model | - Flere forskellige modeller - Detaljerede modeller - Projektleder udnævnt på leveranceprojekter – ikke på interne - For mange projekter i gang - Mangler dialog om modeller - Regner med at alle følger modellerne - Uklar rollefordeling - Overdragelse mellem afd. svær - personafhængig | - Faste møder - Referat - Mindre detaljerede modeller | - Beslutte hvordan der følges op og evalueres - Evaluere brug af modellen (aktion-læring) - Dialog og beslutning om møder og kommunikation - Dialog og beslutning om roller og ansvar |
|  | PM-Kultur | - Begrænset fælles forståelse for PAF i virksomheden - Mangler respekt og tillid - Mangler kommunikation om det fælles - Ledergruppen ikke enige om kulturen | - Forståelse for vigtigheden af forskellige kompetencer – fagfaglige, ledelse, kommunikation mm - Fælles projektkultur | - Italesætte den ønskede kultur - Fortælle den gode historie om projekter i virksomheden - Synlig status på projekter – overblik og fremgang - Opbakning fra leder til beslutninger |

5.2.2 Case 2

Virksomheden er som udgangspunkt vurderet til at være strukturalist (SMV1, type1). Dette er ligeledes bekræftet under processen. Virksomhed 2 ønsker at forbedre sin projektledelse, da benefit-realisation opleves som værende begrænset, og at der mangler et beredskab i projekthåndteringen.

Følgende kendetegner situationen:

Virksomheden er en del af en større koncern, men fungerer autonomt. Virksomheden og er på mange måder veldrevet og struktureret, men uden velfungerende projektkultur. Der kæmpes med indtjening på kundeprojekterne, og der er ingen videndeling omkring projektledelse. Virksomheden har en iso-baseret projektmodel, men modellen følges ikke stringent. Der er ingen fast projektleder på projekterne og virksomheden er præget af siloorganisering af opgaver/aktiviteter.

Der er stor lyst til forbedring både hos ledelsen og medarbejderne, men der mangles ledelseskapacitet til at analysere, overskue og planlægge vejen frem. Til trods for en egen udviklet, gennemarbejdet og på papiret fin, PM-model (iso-baseret) så er der stadig meget plads til forbedringer for at skabe en sund og mere moden projektkultur i virksomheden.

Projektdannelsesfasen mangler ressourcer og kompetencer, hvilket resulterer i, at ikke alle kundekrav afdækkes fra starten. Der er således en uafklaret risikoafdækning og -håndtering af projekter, hvilket udgør et stort problem for virksomheden.

Porteføljestyring eksisterer kun på skrømt, og den generelle holdning til at der ikke siges nej til kunder, skaber et problem.

Virksomheden har behov for tilførsel og/eller udvikling af kritiske kompetencer, herunder især kritisk analyseevne. En hierakisk ledelsesfilosofi præger virksomheden, men ny CEO er eksponent for at lysten til, grundlaget og forudsætninger for initiativer omkring forbedringer og indlejring er til stede.

Det problemidentificerende:

Virksomheden er veletableret, men udfordret på økonomien. På denne baggrund er følgende problemkompleks fremtrædende:

- Ambitionerne om udvikling og vækst bør matches med organisatoriske projektkompetencer.

- Der er et fast etableret organisatorisk set-up, der giver udfordringer mht. kapacitet og kompetencer ift. projekternes behov. Samtidig er silotænkning en udfordring ift. kommunikation i projekter.

- Ledelsesfokus og kapacitet til at analysere, overskue og planlægge vejen frem er begrænset.

- PM-model og værktøjer skal opdateres, således at de bedre kan omsættes til praksis og fungere som en naturlig integreret del af den daglige rutine.

Det teoriudviklende:

I forhold til teoriens anvisninger omkring SMV'er og PM er denne case meget tydelig.  Dette ses bl.a. af:

- Projektforståelsen er at struktur anses som et vilkår og ønsket om mere struktur, som svaret på virksomhedens udfordringer er udtalt.

- Der er en tydelig tilgang omkring individuelt ansvar for den enkelt aktivitet, hvilket betyder et udtalt behov for interface management og en holistisk tilgang til projekterne.

- Selvom virksomheden er den del af en større koncern så agerer den 100% autonomt ift. Projekter, og der forefindes ingen generelle koncern-retningslinjer. Virksomheden forventer også i fremtiden at blive organiseret omkring projekter.

- Knowledge management som funktion optræder ikke tydeligt i virksomhedens projektpraksis. Erfaringsudvekslinger og læring i det enkelte projekt foregår typisk som "single-loop" og "learning by doing".

- Forbedringstiltag omkring PM må komme fra øget kompetenceudvikling i organisationen med endorsement fra topledelsen. Den nye CEO ønsker at kulturudviklingen kommer indefra.

Det anvendelsesorienterede:

Virksomheden står i et hovedsageligt selvforskyldt krydspres mellem større krav til performance samt manglende kompetencer og kapacitet internt. Det anvendelsesorienterede må derfor ses i lyset af:

- At topledelsen tænker mere leadership end management er essentielt. En forståelse for ledelsen rolle i udviklingen af virksomhedens projektkultur gennem at skabe overblik og prioritering af projekterne (porteføljeledelse).

- Topledelsen tager ansvar for at projektkulturen udvikles således at interne siloer nedbrydes. Dette kan gøres ved at højne idendeling, læring og forståelse af ansvarsområder og projekthåndtering.

- Øget fokus på roller og ansvar i projekterne (herunder også øget kompetencer og ressourcer):

  - Projektleder på alle projekter

  - Styregruppe på udvalgte projekter

  - Fokus på front-loading af projekter i virksomheden (proces og håndtering), så projektkrav, mål og risici afdækkes fra projektinitiering. Samtidig med at der tages relevante foranstaltninger.

- Risk management introduceres og der udvikles kompetencer indenfor kritisk analyse og kommunikation.

Longitudinalt:

Følgende tiltag eller ændringer blev observeret og / eller omtalt i løbet af diskussionerne under interventionerne:

- Forståelse for roller og ansvar i projekter forbedret,

- Ny procedurebeskrivelse for kundeprojekter blev igangsat,

- Forståelse for prioritering af porteføljestyring – både for ledelse og medarbejdere, og

- Intern kommunikation forbedret og forsat fokus på accept og forståelse af hinandens forskelligheder, tilgange og reaktionsmønstre.

Sat på struktur:

| SMV1 Opdeling af SMV'er | SMV2 Funk-tioner | SMV2 Status "Hvorledes" | SMV2 Forbedringer "Hvad" | SMV2 Implementering "Hvordan" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strukturalist | Ledelse | - Ingen PM-organistation - funktions opdelt - Silotænkning - Ressource-begrænsning - Mangler analytiske profiler - Mange projekter | - Roller og ansvar - PM funktion - Styregruppe - Kritisk og analytisk tilgang Portefølje ledelse | - PM funktion + styregruppe etableres - Ressourceallo-kering til projektdannel-sesfase (frontloading) - RACI-diskussion - Hjælpe hinanden med kritisk og analytisk tilgang - Porteføljeledel-se |
|  | PM-Model | - Beskrevet vandfalds-model - Checkliste - Aktivitets og opgave opdelt | - Projektdannel-sesfase er uklar. - Ingen følger projektet tæt | - Ny PM model udarbejdet (vandfald, prioritering, afstemning/ kommunika-tion) - Fokus på faseskift (kommunikation) - Evaluering/læ-ring |
|  | PM-Kultur | - Silotænkning - Styret af vaner - Ikke afstemt PM tilgang. | - Gensidig respekt/forståelse | - Kommunika-tion/dialog - Kritisk analyse/ diskussion - Ændre vaner fra funktion til projekt-tænkning |

5.2.3 Case 3 -

Virksomheden er som udgangspunkt vurderet til at være en entreprenør (SMV1 type 3). Dette er blevet bekræftet i processen med projekt SMV2.

Følgende kendetegner situationen:

- Virksomheden er stadig i en form for udviklingsfase med mange projekter, der kræver store ledelsesressourcer.

- Den grundlæggende kultur i virksomheden er handlingspræget og ret impulsiv med relativ stor risikovillighed. Det er helt tydeligt at kultur og projekterne går forud for PM modeller og checklister.

- Virksomheden er i vækst og er i gang med at organisere sig med en form for simpel projektorganisation.

- Som del af kvalitetssystemet forefindes meget simple PM værktøjer med checkliste, men ledelsen har et stort ønske om at forbedre sig og finde inspiration fra projektmodeller og værktøjer. Men der er stor frygt for og aversion imod bureaukrati.

- Porteføljestyring forefindes ikke, men den nyligt oprettede professionelle bestyrelse har initieret at dette nu sker.

- Virksomhedens potentiale inden for sin branche er stort og den realiserede vækst er betydelig, hvorfor løsningen af de generelle projektledelsesudfordringer har ekstra aktualitet.

Det problemidentificerende:

Virksomheden er en relativt lille ejerledet servicevirksomhed med 2 direktører og en flad struktur begrænset af egne ressourcer og projektledelseskompetencer. På denne baggrund er følgende problemkompleks fremtrædende:

- Virksomhedens vækst og den nuværende ledelseskapacitet sætter en klar bremse for, hvor meget tryk, der kan komme på den interne opgradering og udvikling.

- Projektledelsesressourcer er begrænset og bæres af få personer. Interne projektdeltagerne agerer meget selvstændigt og opmuntres til at være handlingsorienteret - heltene i firmaet er dem, der handler!

- Kommunikation nedprioriteres i en travl hverdag.

- Der er ikke noget porteføljeoverblik, men et økonomisystem er i processen udviklet til at kunne bruges til statusrapportering.

- Hvis PM modeller skal introduceres, er det et krav, at de skal omsættes til praksis og kan være en naturlig del af den daglige rutine.

Det teoriudviklende:

SMV2-metoden bygger på erfaringer fra SMV1-projektet, der konkluderede, at SMV’er typisk har fokus på praksis, og hvor virksomhedens kultur bestemmer projektafviklingsformen.

- Projektforståelsen er udfordret i form af den øgede aktivitet og behovet for at ledelsen kan delegere ansvar over til medarbejdere, der kører projektorienteret. Dette udfordrer virksomhedens projektkultur.

- Projektarbejdsformen udfordres fra fredagsmøder til også at omfatte mere digitale kommunikationsformer i en formaliseret proces som f.eks. RACI

- Nuværende projektmodel udfordres til at omfatte en porteføljestruktur, der kan sikre oversigt over de mange projekter i en mere formaliseret form

- Videndeling som funktion optræder ikke tydeligt i virksomhedens projektarbejdsform. Projekterfaringer og læring i det enkelte projekt foregår typisk som "learning by doing".

- Forbedringstiltag omkring PM stiller krav til øget kompetenceudvikling og struktur i organisationen, hvilket har støtte fra bestyrelsen. Den nye servicechef bidrager til at aflaste topledelsen i denne sammenhæng.

Det anvendelsesorienterede:

- Grundlæggende projektstrukturer og processer skal koordineres og manglende værktøjer mv. introduceres og indlejres i praksis,

- En generel forbedring af kompetenceniveauet omkring projektarbejdsformen er helt essentiel. Medarbejderne tænker ikke i projekter - det er grundlæggende driftsfolk, der laver projekter, og

- Ledelsen tænker egentligt "leadership" som en løftestang for organisationen, men er samtidig også nødt til at forholde sig til standardmodeller i relation til mere formelle krav fra koncernen til økonomi, kontrakter, risiko, rapportering mv.

Longitudinale:

Følgende tiltag eller ændringer blev observeret og/eller omtalt i løbet af diskussionerne under interventionerne:

- En ny tilgang til projektprioritering blev igangsat

- En ny model for projektkommunikation blev introduceret og diskuteret

Sat på struktur:

| SMV1 Opdeling af SMV'er | SMV2 Funk-tioner | SMV2 Status "Hvorledes" | SMV2 Forbedringer "Hvad" | SMV2 Implemen-tering "Hvordan" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrepre-nører | Ledelse | - Ingen klar projektstyring af mindre projekter | - Projektprioritering - Kommunikation | - Ledelsen skal indse behovet for justeringer |
|  | PM Model | - Mangler modeller | - Prioriteringsmodel - Kommunikationsmodel | - Udvikle tilpassede modeller |
|  | Kultur | - Styret af vaner | - Kompetence-udvikling | - Udvikle projektkultur |

5.2.4 Case 4

Virksomheden var som udgangspunkt vurderet til at være en pragmatiker (SMV1 studiet, type 2). Efter at have kørt processen med virksomheden er dette blevet bekræftet - dog således at virksomheden i fremtiden vil stræbe efter at bevæge sig over imod strukturalisterne igennem en struturel og administrativ konsolidering i forhold til koncernen (virksomhedens ejer) samt udvikling og professionalisering af de interne strukturer, procedurer og organisationskultur.

Følgende kendetegner situationen:

- Virksomheden har været og er stadig for sin overlevelse orienteret imod omgivelserne. Virsomheden er en del af en koncern, som har været særdeles aktiv omkring opkøb, vækst, nye forretningsområder mv. Koncernen har haft blandet succes med strategien - dog med klare fællestræk vedrørende manglende intern organisationsudvikling og fælles kapacitetsopbygning. Koncernes strategi er kørt meget hurtigere end organisationskapaciteten kan følge med til. Der eksisterer et kraftigt efterslæb her.

- Virksomheden har udviklet sine egne PM-modeller i relation til kundebehov, som dog kan trænge til en opgradering samt tilpasning til nye forretningsområder. Modellerne forekommer til tider lidt abstrakte for medarbejderne, og implementeringen af disse kunne godt være mere indarbejdet i de daglige processer og rutiner (undgå simple fejl),

- Porteføljestyring har været og er et problem. Der er nu særligt blevet sat ind i forhold til virksomhedens licitationsprocedure og projektafvikling,

- Risiko på kontrakter og projekter har været et problem, men der er nu blevet taget hånd om problemet i lyset af et aktualiseret behov.

- Virksomheden har behov for tilførsel af kritiske kompetencer samt kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere. Grundlaget og forudsætningerne for at tage initiativer omkring forbedringer og indlejring skal gennemgåes nøje, og

- Virksomheden vil gerne udvikle sig mere projektorienteret, men har endnu ikke haft kapaciteten til at sætte fart i en sådan udvikling.

Det problemidentificerende:

Virksomheden er stadig i en form for etableringsfase på grund af de mange opkøb, omstruktureringer, administrative krav (og ændringer heri) fra koncernen, nye forretningsområder mv. På denne baggrund er følgende problemkompleks fremtrædende:

- Virksomhedens eksterne orientering må afklares og den interne kapacitet må bringes i overensstemmelse hermed,

- Det generelle ledelsessystem har problemer og mangler og optager (alt for) mange ledelsesresourcer,

- Firmaets vækst og den daglige drift sætter med den nuværende ledelseskapacitet en klar bremser for, hvor meget tryk der kan komme på den interne opgradering og udvikling,

- Virksomheden er i fuld gang med at organisere sig med en projektorganisation og har en stor opgave i at få kompetencerne til at matche,

- Et ERP-system er under etablering efter anvisning fra koncernen. Data-management og -analyse har tidligere været et centralt problem, som gradvist nu er under bedring,

- PM-modeller og værktøjer skal tilvejebringes, tilpasses og forfines,

- Modellerne skal omsættes til praksis og en naturlig del af den daglige rutine

- Den grundlæggende kultur i virksomheden er lidt svært af afkode og substansen mangler nok en del omkring samarbejde og gensidig tillid - selv om den nuværende ledelse bevidst arbejder på noget sådant.

Det teoriudviklende:

I forhold til teoriens anvisninger omkring SMV'er og PM er denne case måske lidt atypisk, idet den er influeret og påvirket af problemstillinger, der mere relaterer sig til et koncern-niveau. Dette ses bl.a. af:

- Koncernen har med udgangspunkt i en ekspansiv strategi, markedsvækst og manglende intern koncern-oprustning, "skævvredet" case-virksomheden i sin form som SMV-virksomhed. Havde virksomheden været en "stand-alone" virksomhed havde betingelserne og mulighederne været nogle andre.

- Med baggrund i koncern-strukturerne og ambitionerne trækker case-virksomheden strukturelt og processuelt i retning af - på et tidspunkt - at blive en strukturalist. Den noget pragmatiske tilgang til organisation og ledelse, der tidligere har været fremherskende og praktiseret, er på vej til at blive afløst. På et snarligt tidspunkt - skulle man mene - må koncernen få styr på de indre linier, og case-virksomheden må finde sig til rette inden for de rammer, som koncern-regimet opstiller for ledelse og organisation,

- Efter den hidtidige praksis at bedømme vil case-virksomheden også i fremtiden blive organiseret omkring projekter, og projektarbejdsformen vil blive en dominerende måde at gennemføre de daglige operationer på - herunder udveksling af data på koncern-niveau,

- PM modeller og succeskriterier mv. vil i fremtiden relatere sig til de fælles krav på koncern-niveau,

- Knowledge management som funktion er ikke noget der har spillet en stor rolle lokalt tidligere. Forventninger er, at teknologiudvikling og anden administrativ infrastrukturudvikling vil blive løftet op på koncern-niveau. Erfaringsudvekslinger og læring lokalt vil typisk foregå som "single-loop" og "learning by doing",

- Forbedringstiltag omkring PM må typisk komme som centraliserings- og standardiseringstiltag fra koncernen tilsat den nødvendige lokale kompetenceudvikling og rekruttering, og

- Endelig må den lokale ledelse arbejde med med den lokale kulturudvikling - herunder en særlig koncern-relateret projekt-kultur.

Det anvendelsesorienterede:

Virksomheden står i et vanskeligt krydspres med stigende krav og turbulens eksternt samt manglende kompetencer og kapacitet internt. Det anvendelsesorienterede må derfor ses i lyset af:

- At forholdet til koncernen må afklares. Fortsætter koncernen ekspansionsstrategien med sammenlægninger og restruktureringer til følge, bliver det ikke muligt at få den tilstrækkelige ro på de interne fronter til at gennemføre den nødvendige organisationsudvikling,

- De begrænsede ledelsesresourcer til udvikling og forandring sætter klare grænser,

- Grundlæggende projektstrukturer og processer skal koordineres og manglende værktøjer mv. introduceres og indlejres i praksis,

- En generel hævelse af kompetenceniveauet omkring projektarbejdsformen er helt essentiel. Medarbejderne tænker ikke i projekter - det er grundlæggende driftfolk, der laver projekter, og

- Ledelsen tænker egentligt "leadership" som en løftestang for organisationen, men er samtidig også nødt til at forholde sig til standardmodeller i relation til krav fra koncernen (økonomi, kontrakter, risiko, rapportering mv.).

Longitudinalt:

Følgende tiltag eller ændringer blev observeret og / eller omtalt i løbet af diskussionerne under interventionerne:

- Forholdet imellem virksomheden og koncernen samt de udestående interne ledelsesopgaver blev italesat af ledelsen og drøftet på bestyrelsesmøder,

- En ny tilgang til risiko-styring blev igangsat,

- En ny model for porteføljestyring blev søsat,

- Procedurerne omkring budget og rapportering med koncernen blev taget op, og

- Intern kommunikation forbedret med ”pladsen” (relationen imellem administrationen, ledelsen og "folket på pladsen").

Sat på struktur:

| SMV1 Opdeling af SMV'er | SMV2 Funk-tioner | SMV2 Status "Hvorledes" | SMV2 Forbedringer "Hvad" | SMV2 Implemen-tering "Hvordan" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pragmatiker | Ledelse | - Afklaring med koncern - Mangler og problemer med det generelle ledelses-system | - Få styr på koncern struktur og processer - Leadership som løftestang lokalt | - Forhandling med koncern - Ledelsen må "walk the talk" internt og eksternt |
|  | PM-Model | - Mangler modeller - Mangler portefølje-model - Mangler implemen-tering | - Introduktion af modeller til forretnings-områder - Nyt portefølge-system - Erfaring med systemer | - Udvikle tilpassede modeller - Kompetence-udvikling - Erfaring |
|  | PM-Kultur | - Ikke eksisterende | - Kompetence-udvikling | - Kulturudvik-ling - "Learning by doing" |

5.3 Komparation af cases - de generiske findings

Der er forskellige tilgange at sammenligne cases på. Strategien i denne sammenligningen vil fokusere på det, vi kunne kalde for "forskellige cases" - altså at analysen går på at fremhæve betydningen af forskellighederne samt betydningen af lighederne imellem casene.

5.3.1 Lighederne går på:

- Alle cases udviser klart SMV-strukturernes indflydelse på den måde virksomhederne opererer med projektarbejdsformen,

- Projektarbejdsformen er attraktiv for alle cases,

- Alle cases ser behovet for at forbedre netop deres måde at operere med projektarbejdsformen på. Forbedringer og indlejring i organisationen skal skræddersyes til - eller af - virksomheden selv,

- Energien til og styringen af en forbedrings- og indlejringsproces omkring PM kommer fra top-ledelsen (top-down),

- Alle har beskrevet en egen PM-model, men den er ufuldstændig og følges ikke konsekvent. Praksis er person og erfaringsdrevet - ikke systemdrevet,

- Alle ser på projektmodellerne, værktøjerne og styring før samarbejdet (model før mennesker, case 3 er dog anderledes, altså entreprenørerne),

- Portefølgeoverblik og -styring er et problem for alle - strukturalisterne er på vej, de øvrige SMV-typer overvejer det overhovedet ikke,

- Alle har kompetencebehov omkring PM selv om organisationerne er ret projekttunge, og

- Alle cases mangler at udvikle deres grundlæggende projektkultur.

5.3.2 Forskellighederne går på:

- Case-virksomhederne har alle deres individuelle tilgang til projektarbejdsformen,

- Nogle har en organisations-fælles projektmodel - eller modeller (under udvikling), men alle har ufuldstændige (løse ender),

- Formalisering af beslutningsgange (tilladelse foran tilgivelse),

- Forskellig fokus på hastighed i beslutninger (fra tanke til handling),

- Forskellig fokus på nødvendigheden af dokumentation i projekter,

- Antal interne interessenter der skal / bør inddrages,

- Mødekultur omkring projekter, og

- Forskelle omkring den formelle PM kompetence vs. en erfaringsdrevet.

5.3.3 Karakteristik for Strukturalister

Case-studiets strukturalister passer fint ind i opdelingen fra SMV1 - hvor adfærd og beslutninger styres af formalia og krav til struktur.

Med hensyn til behovet for forbedrings- og indlejringsinitiativer kan følgende fremdrages:

- Behovet for at udvikle leadership-kapacitet, -kompetencer og fokus ("enable den lokale  PM kultur"),

- Organisatorisk kompetenceudvikling - RACI og interface-management - struktur med tilhørende kommunikation imellem projektdeltagerne. Organisationen må undgå "learning closure",

- Udvikle og tilpasse egen PM struktur og modeller - der er stadig et potentiale, og

- Risiko management og portefølje management bør gå hånd i hånd,

5.3.4 Karakteristik for Pragmatikere

- Casen omkring studiets pragmatiker er noget skævvredet på grund af, at virksomheden er en del af en koncern-struktur, der forventes på kort sigt at blive mere centraliseret og standardiseret.

Studiet giver ikke rigtig mulighed for yderligere på dette punkt.

5.3.5 Karakteristik for Entreprenører

- Det typiske er handling før struktur,

- Tilgivelse før tilladelse,

- Krav til struktur vil skabe værdi. Også selvom strukturen er simpel og let at anvende.

- Kun PM modeller til nogle udvalgte projekter – hovedparten af projekterne vil fortløbende ledes og styres ud fra erfaring. Hvis modeller anvendes bør de være simple og intuitivt forståelige,

- Virksomhederne har ders fokus eksternt,

- Læringen er persondrevet – ikke direkte relateret til organisation eller projekt, og

- Erfaring dokumenteres ikke.

Med hensyn til behovet for forbedrings- og indlejringsinitiativer kan følgende fremdrages:

- Udvikling af leadership kapacitet, -kompetencer og fokus ("enable den lokale PM-kultur"),

- Satse på individorienteret PM kompetenceudvikling. Gerne procesorienteret,

- Udvikle entreprenørkompetencer (handlekraft, risikovillighed, refleksion og læring)

- Mere kommunikation - flere "touchpoints" internt og eksternt,

- Risiko - brug "sund fornuft" som pejlemærke

- Gerne udvikle et portefølje-overblik.

5.4 Analyse for en SMV2 Model

På baggrund af resultaterne fra SMV1 og de 4 case-studier var det tanken - ved hjælp af studiets metode (den kritiske realisme) - at forsøge at identificere underliggende mønstre og strukturer omkring SMV'erne og deres ageren i forhold til forbedringer og indlejringer af tiltag omkring projektarbejdsformen. Gå på opdagelse i data - Det er altså - finde frem til noget generisk - fra noget kontekst og noget situationsbestemt

Principperne for en sådan model bygger på følgende:

- Vi tænker komplekst - som SMV'erne og deres kontekst - men kommunikerer enkelt ("keep it simple"),

- Kogt substansen helt ned  - selv om det bliver reduktionistisk

- At have respekt for, hvordan SMV'erne opererer i deres egen kontekst - derfor forudses en lokal tilpasning og justering.

En hvilken som helst model, der måtte komme ud af forsøget, vil være en hypotese. Det er tanken, at denne hypotese efterfølgende skal kvalificeres og efterprøves i praksis i et SMV3 studie.

5.4.1 De generiske elementer i studiet (se på teorien - lad teorien styre oversigten)

Følgende forhold gør sig gældende:

- SMV'er er SMV'er - og deres "liabilities of smallness" sætter rammerne og betingelserne for PM og udviklingen heri,

- Når vi "trækker" PM over i SMV'er - så er det SMV'ernes struktur der styrer, - ikke PM modellernes,

- Fokus på studiet er PM - men i SMV-sammenhæng kommer det generelle ledelsessystem - og problemer heri - hurtigt på banen,

- Lederne tænker i standardmodeller - ikke i forskellige mennesker

- Lederne tænker ikke i projektkultur som grundlag for PM-udvikling

- Lederne tænker og taler i det klassiske PM-narrativ - også selv om ledernes egen praksis er noget helt andet - tilbage til . Argyris and Schön (xxxx), "theories in use vs. espoused theories

- Der mangler PM kompetencer

- Standardisering et problem - ikke et samlet overblik over vores portefølje og sammenhængen imellem projekterne, Vi har ikke en fælles projektmodel for start, drift og rapportering af projekter

- Lederne har svært ved at diagnotisere deres egen organisation og PM-systemer - hvad skal forbedres?

- Lederne har svært ved at finde ud hvordan ved forbedringer

Det er driftfolk der laver projekter i en PBO

5.4.2 Det operationelle i forhold til en SMV2 model

- Vi laver en hybrid model - skulle gerne dække både struktur og proces

- Vi tænker komplekst - men kommunikerer enkelt i en SMV2 model - derfor kommer vi også til at reduktionistiske - vi kan ikke få alt med, - men forsøger at fange det kritiske, vigtigste for SMV'er - vi koger analysen ned til et koncentrat

- PM skal både kunne fungere i "controlled environments" og i omgivelser hvor konditionerne ikke er kendte og måske udvikler sig hastigt imens der arbejdes i projektet

- PM skal både kunne klare driftlignende aktiviteter (PBO) og udviklingsaktiviteter

- PM i en orgnisation, der er mere end en maskine - det er en levende organisme

Er modellen egnet til spredning og formidling? Generalisering -

Er modellen egnet til implementering hos SMV'er?

De centrale begreber i en SMV2 model:

A) Leadership-delen:

- Refleksion

- Leadership

B) Styrings-delen:

- Projektdannelse

- PM model (hybrid model)

- Implementering

C) Lærings-delen:

- Kontinuerlig læring

Kakofoni af PM tilbud til SMV'er Vi skal ikke være kustoder over gammel ledelsesteori

Svejvig med flere har skrevet en del om tilgange til Projektledelse: - Klassisk projektledelse: "Action" (PM modellen er klar) - HDM: "Refleksion" Rode, A. L. G. Frederiksen, Signe H. & Svejvig, P. (2018). Project Half Double: Training practitioners, working with visuals, practice reflections and small & medium-sized enterprises, December 2018. Aarhus, Aarhus University, side 9. Vores tilgang til Projektledelse på SMV3 bliver: - SMV2 PM Modellen: "Reflekteret læring"

5.5 En vurdering af metode og data

Ses der samlet på PM-litteraturen, eksisterer der en helt generel manglende forståelse for, hvordan organisationer udvikler og indlejre forbedringer i deres brug af projekter og projektarbejdsformen  (Fernandes, 2015: 1054). Dette studie tager altså helt bevidst et stort skridt ud i "ingenmandsland" omkring PM, SMV og metoder til forbedring og indlejring omkring projekter og projektarbejdsformen.

De valgte metoder til studiet er således lidt af et eksperiment, idet litteraturen på PM-området ikke kommer med megen erfaring eller konkrete input. Ud over det lidt forsøgsagtige i forehavendet har der også været begrænsninger vedr. den mængde resourcer, der har kunnet allokeres både fra forskere og fra case-virksomheder.

Følgende pointer omkring indsatsen - metode og data - er taget op:

- Har case-metoden været den rigtige? I dette tilfælde og med det givne formål må spørgsmålet besvares bekræftende. Intentionen var at gå dybt i en række virksomheder for at finde lokale mønstre og sammenhænge samt at følge udviklingen over en periode. Det longitudinale er begrænset - men dog en del af studiet. Casene har udviklet sig i hver sin retning, hvilket også var forventeligt,

- Er "action-learning" den bedste måde at gå til case-virksomhederne på? Igen må der svares bekræftende. Ideen var sammen med case-virksomheden, at udvikle initiativer så case-virksomheden kunne opbygge en kernekompetence i effektiv brug af propjektarbejdsformen (en resource-baseret strategi). Metodevalget har uvilkårligt påvirket processen, idet forskernes tilstedeværelse har kastet lys på fænomener, der ellers ikke var lys på samt påvirket responser til disse. Den lokale forståelse for "action-learning" var til tider lidt udfordrert, idet case-virksomheden en gang imellem hellere så forskerne som en slags konsulenter, hvor løsningen kom på bordet sammen med en implementeringsplan. Metoden indeholder en risiko omkring samspillet, men også et potentiale for en positiv udvikling som ingen på forhånd måske havde fantasi til at forestille sig,

- Er de rigtige cases udvalgt (Flyvbjerg, 2011) - i sagens natur var det umuligt på forhånd at afklare det konkrete potentiale i en virksomhed. Afklaringen kom efterhånden som processerne skred fremad - den eksterne og interne kontekst blev afklaret, problemerne identificeret og samarbejdsklimaet afprøvet,

- Endelig kan det fremdrages, at 4 case ikke er meget - men dog meget bedre end færre, hvis det er dokumentationsproblemer, man har i tankerne.

Om selve processen med de 4 case-virksomheder kan følgende fremdrages:

- Processerne er kørt ud fra et fælles grundlag (en model), men konkret er der stor forskel på aktiviteterne og deres intensitet,

- Virksomhederne har responderet meget forskelligt til de samme udfordringer,

- Diagnosemøderne ledte frem til en hel række temaer, som alle skulle tages op. I bagklogskabens klare lys burde disse temaer og aktiviteter være prioriterede endnu skarpere, end tilfældet var. Interventionerne blev på baggrund heraf for komplekse og opfølgningen lokalt for tilfældig, tynd og spredt,

- Bemandingen - både på forskerholdet og i case-virksomhederne - har været forskellig. Forskerholdet har haft deres "egne" case-virksomheder, hvorimod bemandingen fra case-virksomhederne har varieret noget ud fra mange lokale hensyn,

- På grund af den stramme tidsplan for alle var der desværre relativ kort tid imellem interventionerne. Det var svært for virksomhederne at nå at følge op, og mængden af "hjemmearbejde" blev ikke helt som forventet, og

- Interventionerne i alle case-virksomheder er gennemført med stor vilje til "at komme til sagen" - "face-work" har på ingen måde - såvidt det umiddelbart kan bedømmes - taget resourcer fra processerne.

6.0 Videnskabelige succeskriterier - om resultaternes robusthed

skal ses under "applied science" - skal komme frem til noget brugbart

Begrænset datamateriale - 4 cases, begrænset tid - siger case-virksomheder også

Vi skal tale om hvordan case-studiet er egnet

Vi skal tale om udvælgelse af cases

Vi skal tale om generalisering

Begrænsninger i metoden:

- Action learning vs konsulent

I SMV3 vil vi videreudvikle modellen og afprøve den på konkrete virksomheder - gøre den mere empirisk robust

7.0 Konklusion

Opgaven gik ud på - grundlæggende ved hjælp af 4 case-studier - at finde frem til en besvarelse af nedenstående:

Udvikling af interventionslogikker til fremme og styrkelse af SMV'ernes effektive brug af projekter, projektledelse og projektarbejdsformen. Der er således lukket op for 3 væsentlige spørgsmål: - Hvad skal / bør forbedres hos SMV'erne vedr. projektarbejdsformen? - Hvordan forbedres disse forhold, og - Hvordan indlejres løsningen/ løsningerne i praksis hos SMV'erne? Det er ambitionen med studiet at bidrage til udviklingen af mere eller mindre generelle retningslinier og værktøjer for, hvordan projektarbejdsformen kan udvikles, og hvorledes forbedringerne kan indlejres effektivt hos SMV'erne.

SMV2-studiet bygger videre og ovenpå resultaterne og principperne fra SMV1 - som fælger:

- Projektarbejdsformen hos SMV'erne skal forstås mere som ledelse (leadership) og mindre som struktur (management). Vejen til god projektledelse for SMV'erne går ikke over generelle håndbøger, projektdokumenter, rapporteringer, certificeringer mv. (Der er måske ligefrem en aftagende nytteværdi af PM over for business succes hos SMV'erne?). På den anden side hænger god ledelse også sammen med, at virksomhedens mål og strategier kan gennemføres på en struktureret facon med styr på resourceforbrug, tid mv.,

- Projektmodeller og projektværktøjer er nødvendige - men for at få det rette relevans skal de være situationsbestemte - altså skræddersys til konteksten i den enkelte virksomhed. Det vil være en stor fordel og øge chancerne for succes, hvis modellerne og værktøjerne er simple, fleksible og intuitive - altså "menneskestyret" og ikke systemstyret,

- SMV'erne er ikke til "store revolutioner", så en gradueret, trinvis implementering vil være at foretrække. Hurtige små sejre skulle gerne vise sig for brugerne, så processen hurtigt bliver selvforstærkende, og

- Forandringerne omkring brugen af projektarbejdsformen skal kunne gennemføres uden de store investeringer i "projekt infrastruktur" eller i kompetenceudvikling for ledere eller medarbejdere.

Generelt set sætter SMV1 nogle interessante rammebetingelser op for arbejdet på SMV2-studiet.

7.1 Resultater af undersøgelsen (generelt for alle cases)

Se opsummering af teori -

"liability of smallness" - hvad betyder det?

- At SMV'ernes struktur er styrende for PM-modeller / projektarbejdsformen

Det generelle inden for understående:

7.1.1 Det problemidentificerende

hvilke problemer har vi fundet - som er nye og specielle

7.1.2 Det teoriudviklende

hvad er nyt

7.1.3 Det praksisorienterede

hvad kan lade sig gøre - i de konkrete miljøer

- SMV’erne organiserer sig med projekter PBO - men mangler indsigten og evnen til at optimere organisationsformen

- Mangler evnen til at reflektere over, hvad de gør

- men er ikke god til at gøre det og mangler evne til kompetenceudvikling og organisatorisk læring

- Det er ikke projektlederens fornemste opgave at indføre struktur og bringe orden i kaos – projektlederen skal kunne rumme og navigere i kompleksitet og emergens, kommunikere engagerende med interessenterne samt opnå effekt og bundlinie.

7.2 SMV2 model

Grundlæggende antagelser omkring modellen:

- SMV PM ledelse er noget andet end traditionel PM - med hensyn til struktur, proces og kultur.

- Alle SMV'er kan få gavn af modellen til effektivisering og forbedring af deres projektarbejdsform

- Modellen fortæller ikke, hvad der skal tænkes - men hvordan

- Refleksion

- Ledelse

- Model

- Læring

|  | Refleksion |  |
| --- | --- | --- |
| Ledelse |  | PM-model |
|  | Læring |  |

8.0 Videnomsætning

Teamet bag SMV2 har allerede i projektprocessen været godt igang med at videnomsætte de foreløbige resultater - både internt og eksternt. Aktiviteter i efteråret 2020 er også planlagte og aftalte - se bilag xx for en liste.

Hele strukturen og processen omkring SMV-studierne kalder naturligt på en opfølgning til SMV2 studiet.

Et for-projekt blev bevilliget i oktober 2019 og arbejdet gik igang umiddelbart herefter. Rapporten med baggrundsmateriale og projektdokumentet for et SMV3 projekt blev afleveret den 28.02.20 - som aftalt.

I skematisk form ser ideen omkring SMV-studierne således ud:

SMV3 skal således fokusere på læring, formidling og undervisning omkring resultaterne af SMV1 + SMV2 i et FoU-perspektiv. Det er altså videnomsætningen i sig selv samt de nye, innovative og effektive metoder hertil, der er i centrum.

Videnkredsløbstankegangen (se nedenfor) skal være det styrende i bestræbelserne på at udvikle, formidle og sprede resultaterne til SMV'erne.

De centrale temaer under SMV3 er derfor planlagt til at være:

- En videreudvikling og en kvalificering af SMV PM Modellen (SMV2) - modellen skal afprøves hos en række SMV'er for at afklare dens brugbarhed og operationelle effektivitet i praksis,

- Formidling og spredning af SMV PM Modellen i et FoU-perspektiv - der findes ingen teoretiske eller praktiske erfaringer, der specifikt kan guide en sådan aktivitet hos SMV'erne,

- Uddannelse og kurser i SMV PM Modellen i et FoU-perspektiv - der findes ingen teoretiskle eller praktiske anvisninger på, hvordan SMV'erne får de nødvendige SMV2 kompetencer ind i deres organisation og hos deres medarbejdere,

- Praksis - relevant og anvendelig viden til SMV'erne - spredning af nye innovationer i sociale netværk er endnu en ny disciplin (online eller offline), som der ikke findes klare vejledninger for at udnytte, og

- Forskning og udvikling - herunder tilbageløb til institutionen selv. Der skulle nok være et behov her for noget intern kompetenceudvikling - jfr. videnkredsløbstankegangen.

SMV3 er tiltænkt en start pr. 01.08.20 - i umiddelbar forlængelse af SMV2 - for at holde momentum i SMV-studierne samt få de spændende og produktive resultater hurtigt ud til slutbrugerne.

9.0 Evaluering

Af hele SMV2

Udfordringerne

- Store ambitioner - små midler -

- Kun 4 cases -

- Nok ikke de bedste cases

- Få interventioner - over meget kort tid

- Var action learning den bedste metode -

Det positive

- Det bedste for virksomhederne - taget hul på problemerne - trænger til et skub udefra - få nogen til at italesætte problemerne

- Taget hul på en interessant problemstilling i en SMV og dansk kontekst

- Fået opgraderet et par virksomheder

- Arbejdet videre med Fernandes - kvalificeret Fernandes

I forhold til studiet af SMV og PM generelt

10.0 Perspektivering

Hvad så efter SMV3

Bilag:

Bilag nr. 1: Fernandes (2014)

Bilag nr. 2: Videnomsætningsinitiativer for SMV2

Bilag 1:

Projektet: SMV2

Udvikling af interventionslogikker til fremme og styrkelse af SMV'ernes effektive brug af projekter, projektledelse og projektarbejdsformen.

Videnomsætningsinitiativer på SMV2

Fra: 01.08.18 til 01.07.20 (SMV2: 01.11.18 til 01.01.21)

Afholdte:

| Nr. | Dato | Initiativ | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sept 2018 | Åbent webinar – 92 deltagere, IBA nyhedsmail, LinkedIn, iba.dk | Lars, Jens |
|  | Okt 2018 | Lederne, Årets Projektdag, 120 deltagere | Jens, Lars |
|  | Nov 2018 | Lederne, Årets Projektdag, 90 deltagere | Jens, Lars |
|  | Nov 2018 | IBA Videndag | Lars, Søren, Jens |
|  | Nov 2018 | Diplom i Ledelse, IBA | Lars |
|  | Jan 2019 | Dansk Projektledelse, Generalforsamling, Region Syd | Lars |
|  | Marts 2019 | Markedsføringsøkonomer, IBA | Lars |
|  | April 2019 | Forskningens Døgn, SDU | Lars, Søren |
|  | April 2019 | Åbent webinar | Jens, Lars |
|  | April 2019 | IBA Bestyrelsesmøde | Lars |
|  | Maj 2019 | Forskningskonference, Symposiet for Dansk Projektledelse - 300 deltagere | Lars |
|  | Maj 2019 | Rethinking Project Management, netværk, Århus | Lars |
|  | 27.05.19 | Cphbusiness, videndag, Undervisning i komplekse projekter | Jens |
|  | 17.06.19 | One-page, Cphbusiness, Årskonference | Jens |
|  | 20.08.19 | SMV2-møde i Århus med Per Svejvig, Department of Management, Århus Universitet | Marie, Lars, Jens |
|  | 19.08.19 | SMV2-møde i Kolding med Tove Brink, SDU | Marie, Kaj, Jens, Lars |
|  | 20.09.19 | INNOBOOST, Cphbusiness, internt medie |  |
|  | 10.10.19 | Lederne, Årets Projektdag, København | Jens, Lars |
|  | 11.10.19 | Universidade do Minho, Portugal | Jens, Lars |
|  | 07.11.19 | Lederne, Årets Projektdag, Kolding | Jens, Lars |
|  | 15.11.19 | IBA, intern FUI dag | Marie, Kaj, Lars |
|  | 25.11.19 | Hvad er god projektledelse, IDA konference | Just |
|  | 03.03.20 | Artikel til fagtidsskriftet Dansk Projektledelse | Jens, Lars |

Planlagte:

| Nr. | Dato | Initiativ | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Juni 2020 | Åbent webinar | Lars |
|  | 23.06.20 | Seminar for TDC: Ledelse af dynamiske og komplekse projekter, Sortebro Kro, Odense | Jens |
|  | 03.09.20 + 04.09.20 | 1,5 timers oplæg på Symposiet Dansk PL - resultaterne af SMV2 | Jens, Lars og Simatek |
|  | 30.09.20 | Dansk Projektledelse, konference Jylland | Jens, Lars |
|  | August - September 2020 | Alumni-arrangement - Projektlederen anno 2020 | Jens |
|  | Efterår 2020 | Cphbusiness - internt kompetenceudviklingsprogram for FoU deltagere | Jens |

Lars / Jens – dato 05.06.20

Litteratur:

Andersen, A. (2007): Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde - en introduktion og forskningsoversigt, Social skriftserie Den Sociale Højskole i Aarhus, nr. 8, 2007 ISBN 87-85200-57-3

Andersen, B., Henriksen, B., Aarseth, W, (2007): Benchmarking of project managementoffice establishment: Executing best practices. Journal of Management in Engineering, Vol. 23 (2), pp. 97-104

Andersen, Erling (2008): Rethinking Project Management : An Organisational Perspective, Pearson

Andersen, H. S. et al. (2012): Systemisk projektledelse, Samfundslitteratur

Andersen, S. S. (1997). Case-studier og generalisering: Forskningsstrategi og design. Oslo: Fakbokforlaget.

Argyris, Chris (1970): Intervention theory and Method. A behavioral science view. U.S.A.,

Asumeng, M. a. and, Judith Ansaa Osae-Larbi (2015): Organization Development Models: A Critical Review and Implications for Creating Learning Organizations. European Journal of Training and Development Studies Vol.2, No.3, pp.29-43, September 2015

Aquil, M. A. (2013): Project Management in SME's. Journal of Strategy and Performance Management (July 2013, Volume 1, Issue 1) side 8-15

Axelsen, T. & Finset, A. (1972). (red.). Aksjonsforskning I teori og praksis. Oslo: Cappelen.

Babaeianpour, M. et al. (2014): Using Project Management Office (PMO) to Improve Project Management Abilities, International Journal of Business and Economics, June 2014, pp. 153-165

Besner, C. & Hobbs, J. B. (2006). The perceived value and potential contribution of project management practices to project success. Paper presented at PMI® Research Conference: New Directions in Project Management, Montréal, Québec, Canada. Newtown Square, PA: Project Management Institute

Blomquist, T., & Müller, R. (2006): Practices, roles and responsibilities of middle managers in program and portfolio management. Project Management Journal, 37 (1), 52–66.

Blomquist, T., & Packendorff, J. (1998): Learning from renewal projects: Content, context and embeddedness. In R. A. Lundin & C. Midler (Eds.), Projects as arenas for renewal and learning processes (pp. 37–46). Norwell: Kluwer Academic Publishers.

Blomquist, T. et. al. (2010): Project-as-practice: In search of project management research that matters. Project Management Journal, Volume 41, Issue 1, pages 5-16.

Boh W. F. (2007), “ Mechanisms for sharing knowledge in project-based rganizations”.

Information and Organization, 17(1), pp. 27-58

Borum, F. (1975): Et alternativ til organisationsudvikling. Ledelse og Erhvervsøkonomi / Handelsvidenskabeligt Tidsskrift / Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, Bind 39 (1975)

Borum, F., 2013: Strategier for organisationsændring, Handelshøjskolens forlag, 2. udgave

Bredillet, C. (2008). Exploring research in project management: nine schools of project management research (part 4) Project Management Journal, 39(1), 2–6.Brown, A.D. 1998. Organisational Culture, 2nd ed. Pitman, London.

By, R. T. (2005) : Organisational Change Management: A Critical Review Journal of Change Management Vol. 5, No. 4, 369–380, December 2005

Cambre, B. and Jong, J. de (2014): What Do Project Managers Actually Do? Exploring Micro-Practices and Managing Temporarily Organizational Forms. Antwerp Management School, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands

Carvalho, S. V. et al. (2017): Improving Project Management Practice: An Engineering and Construction Case Study. Conference Paper, Researchgate.net/publication/321807611

Cicmil, S. (2006): Understanding project management practice through interpretative and critical research perspectives. Project Management Journal, 37 (2), 27–37.

Cicmil, S., & Hodgson, D. (2006): Making projects critical: An introduction. In S. Cicmil & D. Hodgson (Eds.), Making projects critical (pp. 1–25). New York: Palgrave Macmillan.

Cicmil, S., Williams, T., Thomas, J., & Hodgson, D. (2006): Rethinking project management: Researching the actuality of projects. International Journal of Project Management, 24, 675–686.

Clark, P.A. (1972). Action Research and Organizational Change. London: Harper & Row.

Cleland, D. 1999. Project Management: Strategic Design and Implementation, 3rd ed. New York: McGraw Hill.

Collins, J.C., and Porras, J.I. 1998. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. London: Random House.

Dai, C. and Wells, W. (2004): An exploration of project management features and their relatonship to project performance, International Journal of Project Management, Vol. 22

Darmer, P. (red.) (2010): Paradigmer i praksis, Handelshøjskolens forlag

Deal, T., and Kennedy, A. 2000. The New Corporate Cultures. London: Texere.

Drejer, A. et al. (1999): Små virksomheders strategiske udvikling, Nordjysk Informatik og Virksomhedsudvikling, Aalborg

Cooke-Davies, T.J. (2002). Establishing the link between project management practices and project success. Proceedings of PMI Research Conference (pp. 15-25). Newton Square, PA: Project Management Institute (PMI).

Ekstedt, E., Lundin, R.A., Soderholm, A. & Wirdenius, H.(1999): Neo-industrial organising, London: Routledge

Egholm, Liv (2014): Videnskabsteori, Hans Reitzels Forlag

Englund, R. et al (2003): Creating the Project Office - The managers guide to leading organizational change. John Wiley and Sons, New York, USA

Eskerod, P., & Riis, E. (2009). Project Management Models as Value Creators. Project Management Journal, 40(1), 4-18. https://doi.org/10.1002/pmj.20098

Fernandes, g. et. al. (2013): Developing a Framework to Improve and Embed Project Management Practices in Organisations. Procedia Technology 9 (2013) 846-856

Fernandes, G., S. Ward and M. Araújo (2013), “Identifying useful project management practices: A mixed methodology approach,” International Journal of Information Systems and Project Management, vol. 1, no. 4, pp. 5-21, 2013.

Fernandes, G. et al.(2014): Developing a framework for embedding useful project management improvement initiatives in organizations. Project Management Journal 45 (4), 81-108 (2014)

Fernandes, G et. al. (2015): Improving and embedding project management practices in organisations. A qualitative study, International Journal of Project Management 33 (2015) pp 1052 - 1067

Fernandes, G. et al.: (2016): Improving and Embedding Project Management Practices in Organizations - The Human Perspective. Researchgate.net/publications/305082271

Fernandes, G. et. al. (2019): Improving and Embedding Project Management Practice: Generic or context dependent? International Journal of Information Systems and Project management, Vol. 7, No. 1, 2019, 47-66

Flyvbjerg, B. (1991): Rationalitet og magt. I. Det konkretes videnskab. København: Akademisk Forlag.

Flyvbjerg, B. (2001): Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

Flyvbjerg, B. (2006): "Five Misunderstandings About Case-Study Research," Qualitative Inquiry, vol. 12, no. 2, April 2006, pp. 219-245.

Flyvbjerg, B. (2011): "Case study" in Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln eds., The Sage Handbook of Qualitative Research, 4th Edition (Thousand Oaks. CA: Sage. 2011) Chapter 17. pp. 301-316.

French, W. L. & Cecil H. Bell, Jr. (1998): Organization Development. Behavioral Interventions for Organization Improvement. Prentice-Hall, 6th edition,

Frost, P.J., Moore, L.F., Louis, M.R., Lundberg, C.C., and Martin, J. (eds.). 1985. Organizational Culture. Beverley Hills: Sage.

Gaddis, P. (1959). The project manager. Harvard Business Review, 37(3), 89-97.

Ganzarain, J., & Errasti, N. (2016). Three stage maturity model in SME's toward industry 4.0. Journal of Industrial Engineering and Management (JIEM), 9(5), 1119-1128.

García, C., Dávila, A., Gravert, C., Mata, F., Soler, C., Otálora, G. (2004) Las PyMes ante el desafío del siglo XXI: Los Nuevos Mercados Globales. On its chapter: Gestión y estrategia de mercadotecnia en las PyMes. First Edition. Thompson Publisher. Mexico.

Gareis R. (2004), Management of the Project-Oriented Company, chapter 6 in P.W.G. Morris & J.K. Pinto (Eds.), The Wiley Guide to Project Management, New York, NY: John Wiley and Sons.

Gerring, J. (2005): Case Study Research. New York: Cambridge University Press 2005.

Gherardi, S. (2013): How to Conduct a Practice-Based Study: Problems and Methods, Edward Elgar Pub, Cheltenham, UK

# Grudin, J. (1991): "Interactive systems: bridging the gaps between developers and users," in Computer, vol. 24, no. 4, pp. 59-69, April 1991, doi: 10.1109/2.76263.

Guldbrandsen, Klaus (2003): Kompetencekraft, Børsens Forlag

Handzic M. and Hasan H. (2003): The Search for an Integrated KM Framework', Chapter 1, pp 3-34, Hasan H. and Handzic M. (eds) Australian Studies in Knowledge Management, UOW Press, Wollongong.

Handzic, H. (2006): Knowledge Management in SMEs - Practical guidelines, CACCI Journal, Vol. 1, 2006

Hanisch, B. & Wald, A. (2011). A project management research framework integrating multiple theoretical perspectives and influencing factors. Project Management Journal, 42(3), 4–22. doi: http://dx.doi.org/10.1002/pmj.20241

Hamel, G. and C. K. Prahalad, (1990) "The Core Competence of the Corporation", Harvard Business Review, vol. 68, no. 3, May-June 1990, pp 79-93.

# Harboe, T. (2006): Indføring i samfundsvidenskabelig metode, Samfundslitteratur

Harboe, P. et al. (2013): The use of tools in projekct management and the perceived succes criteria of projekcts. Side 167-181 fra Pries-Heje, Jan: Project management Multiplicity - Current Trends, Samfundslitteratur (2013)

Hatch, M.J. 1993. The Dynamics of Organizational Culture. Academy of Management Review, 18 (4), 657–693.

Hatch, M. J., & Cunliffe, A. L. (2006): Organization theory: Modern, symbolic,

and postmodern perspectives (2nd ed.). New York, NY: Oxford University Press.

Hill, G. (2008): The Complete Project Management Office Handbook. Auerbach Publications, Boca Raton, Florida

Hobbs, B. and Aubry, M. (2008): An empirically grounded search for a typology of Project Management Offices. Project Management Journal, Vol. 39

Hudson, M. and, Bourne, M. (2001): "Theory and practice in SME performance measurement systems", International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21 Issue: 8, pp.1096-1115,

Kanter, R. M., Stein, B. A. and Jick, T. D. (1992) The Challenge of Organizational Change (New York: The Free Press).

Kanter, R. M., Stein, B. A. and Jick, T. D. (1992) The Challenge of Organizational Change (New York: The Free Press).

Kiani, S. et al.(2015): Determining the Role of Project Management Office in the success of Project-Based Organizations, Mediterranean Journal of Social Science, Vol. 6 No. 6/S2, Rome Italy

Kirketerp, A. L. (2010): Pædagogik og didaktik i entreprenørskabsundervisningen på de videregående uddannelser i et foretagsomhedsperspektiv; Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet

Kotter, J. P. (1996) Leading Change (Boston, MA: Harvard Business School Press).

Kreiner, Kristian. (1995): In search of relevance: Project management in drifting

environments. Scandinavian Journal of Management, vol. 11, issue 4, p. 335

Kwak, Y. and Dai, C. (2000): Assessing the Value of Project Management Offices (PMO). PMI Research Conference 2000.

Lavatec, C. (2006): The Program Management Office. Establishing, Managing and Growing the Value of a PMO. J. Ross Publishing, Fort Lauderdale, Florida

Luecke, R. (2003) Managing Change and Transition (Boston, MA: Harvard Business School Press).

Lullen, J. and Sylvia, R. (1999): Getting Organizes: Implementing the Project Office. PMNetwork 13 (april): 51-55

Lundin, R, A,, & Soderholm, A. (1995). A theory of the temporary organization, Scandinavian Journal of Management, 11{4), 437-455.

Lundin, R, A., & Soderholm, A. (1998): Conceptualising a projectified society: Discussion of an eco-institutional approach to a theory on temporary organizations. In R. A, Lundin & C. Midler (Eds.): Projects as arenas for renewal and teaming processes (pp, 13-23). Boston: Kluwer Academic Publishers

Maaløe, E. (2002): Case-studier af og om mennesker i organisationer. København: Akademisk Forlag.

Madsen, B. (2010). Aktionslæring og aktionsforskning. Pp.78-84 i B. Madsen et al.,. Aktionslæringens DNA. En håndbog om aktionslæringens teori og metode. Århus: ViaSystime.

Madsen, B., Ryberg, B. & Thrane, M. (2011). Aktionsforskning om aktionslæring i VIA-Clou regi. Pp. 127-138 i Johansen, M.B. (red.), Nu er vi så her – udvalgte eksempler på videnproduktion i VIA University College. Århus: VIA UC.

Madsen, B. et. al. (2013): Aktionslæringens landskab - med fokus på de senere års mange danske Al-miljøer, CLOU - Center for Ledelse og Organisationsudvikling, VIA University College,

Madsen, K.B. (1968): Theories of Motivation. Kobenhavn,

Mariusz, H. (2014): Models of PMO functioning in a multi-project environment, Procedia, Social and Behavioral Science 119, pp 46-54

McDonald, P., Undated. The Los Angeles Olympic Organizing Committee: Developing an Organizational Culture in the Short Run. In Reframing Organizational Culture, Eds. P.J. Frost, et al. Newbury Park: Sage.

Meister, W. (2006). Successful project management for small to medium enterprises (SMEs) Paper presented at PMI® Global Congress 2006—Asia Pacific, Bangkok, Thailand. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Mikkelsen, H. (2005): Management of the myriad of projects. Børsens forlag

Mikkelsen og Riis (2011): Grundbog i Projektledelse (10. ed.), PRODEVO

Miller, F.A. 1998. Strategic Culture Change: The Door to Achieving High Performance and Inclusion. Public Personnel Management, 27 (2), 151–160.

Molly-Søholm, T (red.), Søren Willert (red.), Jan Rosenmeier & Henrik

Schelde Andersen (2010). Action learning consulting. Strategisk proceskonsultation

i teori og praksis. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Monteiro, A. et. al (2016): Project Management Office Models - a review. Procedia Computer Science 100 (2016), pp. 1085-1094

Morgan, G. (2006): Images of Organization, Sage Publications

Morris, P. W. G., & Jamieson, A. (2005): Moving from corporate strategy to project strategy. Project Management Journal, 36 (4), 5–18

Morris, P. (2013): Reconstructing project management reprised. A knowledge perspective. Project Management Journal 44(5), pp. 6-23.

Nielsen, B.S. & Nielsen, K.Aa. (2010). Aktionsforskning. Pp.97-120 i Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.), Kvalitative metoder. En grundbog. København: Reitzel.

Nielsen, K. i  Voxted, S.  (red.) (2006): Valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder, Academica, København, s. 153-172.

Olsen, H. (xx): Kvalitative analysestrategier og kvalitetssikring: Tværgående tendenser i engelsksproget og skandinavisk kvalitativ metodelitteratur sammenholdt med Steinar Kvales Interview, Socialforskningsinstituttet

Papke-Shields, K., et al. (2010): Do project managers practice what they preach, and does it matter to project success?, International Journal of Project Management 28 (2010), pp. 650-662

Payne, J H. (1995): Management of multiple, simultaneous projects: a state of the art review. International Journal of Project Management, volume 13, 3.

Pedersen, S.G. og Arlbjørn, J. S. (2011): Implementering af strategi, Ledelse & Erhvervsøkonomi, nr. 3, 2011

Pellegrinelli, S. and Garagna, L.(2009): Towards a conceptualization of PMO's as agents and subjects of change and renewal. International Journal of Project Management, Vol. 27

Pemsel, S. and Wiewiora, A. (2013): Project management office a knowledge broker in project-based organisations. International Journal of Project Management 31(2013) pp. 31-42.

Peters, T.J., and Waterman, R.H. 1982. In Search of Excellence. New York: Harper & Row.

Pettigrew, A. 1979. On Studying Organisational Cultures. Administrative Science Quarterly, 24 (4), 570–581.

Pinto, J. K., & Rouhiainen, P. J. (Eds.). (2001). Project Critical Success Factor. In Building Customer-Based Project Organisations. Retrieved June 20, 2005, from http://pmi.books24x7.com/toc.asp?bookid=3777

Pham, Q. T. (2010). Measuring the ICT maturity of SMEs. Journal of Knowledge Management Practice, 11(1), 1-14.

Pollack, J. & Adler, D. (2014): The impact of project management on SME productivity. Conference Paper, PMI, 2014

Pollack, J. (2014). The impact of project management on SME productivity: taking an information technology project audit. Paper presented at Project Management Institute Research and Education Conference, Phoenix, AZ. Newtown Square, PA: Project Management Institute

Pries-Heje, Jan (red.) (2013): Project Management Multiplicity - Current Trends, Samfundslitteratur

Project Management Institute. 1996. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Upper Darby, PA: Project Management Institute.

Project Management Institute. 2000. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 2000 Edition. Newton Square, PA: Project Management Institute Schatzki, T. R. (2005): Peripheral vision: The sites of organizations. Organization Studies, 26 , 465–484.

Rad, P. and Lewin, G. (2002): The Advanced Project Management Office. A Comprehensive Look at Functions and Implementation. St. Lucie Press, Boca Raton, Florida

Reich B.H. (2007), “Managing knowledge and learning in IT projects: a conceptual

framework and guidelines for practice”, Project Management Journal, Vol. 38, No. 2, pp.5–17

Richardson, G. (1972). The organization of industry. The Economic Journal, 82(327), 883-896.Schatzki, T. R., Knorr Cetina, K., & von Savigny, E. (Eds.). (2001): The practice turn in contemporary theory. London: Routledge.

Robson, C. (2002): Real World Research. Oxford: Blackwell.

Schein, E.H. 1985. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Schein, E.H. 1992. Organizational Culture and Leadership, 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass.

Schein, E.H. 1996. Culture: The Missing Concept in Organization Studies. Administrative Science Quarterly, 41 (229).

Schein, E.H. 1999. The Corporate Culture Survival Guide; Sense and Nonsense About Culture Change. San Francisco: Jossey-Bass.

Spacek, M. & Vacik, E. (2016): Management of innovation projects in SMEs in the Czech Republik, Journal of Economics and Management Vol. 24,2 (2016)

Stake, R. E. (1995): The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Svejvig, P. og Andersen,P. (2015): Rethinking project management: A structured literature review with a critical look at the brave new world, International Journal of Project Management 33, pp. 278-290.

Söderlund, J. (2002). On the development of project management research: Schools of thought and critique. International Project Management Journal, 8(1), 20-31.

Söderlund, J. (2004). Building theories of project management: Past research, questions for the future. International Journal of Project Management, 22(3), 183-191.

Söderlund, J. (2005): What project management really is about: alternative perspectives on the role and practice of project management’, Int. J. Technology Management, Vol. 32, Nos. 3/4, pp.371–387.

Söderlund, J. (2011) Pluralism in Project Management: Navigating the Crossroads of Specialization and Fragmentation. International Journal of Management Reviews , 13(2), 153–76

Smircich, L. 1983. Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly, 29.

Terese, A. and Fernandes, G. (2017): Improving Project Management Practices: An Engineering and Construction Case Study. ResearchGate Publication / 321807611

Tiller, P.O. (2006). Aksjonslæring – forskende partnerskap i skolen. Motoren i det nye læringsløftet. 2.udgave. Kristiansand: HøyskoleForlaget. (Første udgave fra 1999 er oversat til dansk og udgivet på Kroghs Forlag).

Thomas, J. and Mullaly, M. (2007): Understanding the value of project management: First step on an international investigation in search of value, Project management Journal, vil . 38. no. 3. pp 74-89

Thuesen, C. (2015): Mapping practices of project management - merging top-down and bottom-up perspectives. In Proceedings of the 2015 IRNOP Conference, London: Bartlett School of Construction and Project Management.

Turner, R, John Kelly, (2009) "Project management in small to medium‐sized enterprises: A comparison between firms by size and industry", International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 2 Issue: 2, pp.282-296,

Turner, R. et al. (2012): Project managementin small to medium-sized enterprises: Tailoring the practice to the size af the company. Management Decision, Vol. 50 Issue 5 pp. 942-957

Turner, R., Ann Ledwith, John Kelly, (2012) "Project management in small to medium‐sized enterprises: Tailoring the practices to the size of company", International Journal of Project Management 28 (2010) 744-755

Tong, M. and Thomson, C. (2016 ): Designs, Methods and Practices of Project Management, Beverly Pasian, Routledge

Valle, J. et al. (2014): Effective Implementation of Project Management Offices - PMO - in Organizations, ICEC IX World Congress

Walton, Richard E. (1969): Two strategies of social change and their dilemmas i Bennis, Warren, G. & Benne, Kenneth, D. & Chin, Robert: The Planning of Change. New York,

Ward, Stephen, and Chris Chapman (2003): "Transforming project risk management into project uncertainty management". International Journal of Project Management 21

Weick, K.E. 1985. The Significance of Organizational Culture. In Organizational Culture, Eds. P.J. Frost, et al. Beverley Hills: Sage.

Whyte, W.F. (ed.), (1991). Participatory Action Research. London, Sage.

Winter, M., Smith, C., Morris, P., & Cicmil, S. (2006). Directions for future research in

project management: The main findings of a UK government-funded research network. International Journal of Project Management, 24(8), 638–649.

Winter, M. et al. (2008): Projects and programmes as value creation processes: a new perspective and some practical implications. IOnt. J. Proj. Manage. 26 (1), 95-103

Yin, R. K. (2003): Case study research : Design and methods (3 ed.). London: Sage Publications.

Yornu, I. K. and Ackah, D. (2019): Examining the Significance and value of Project Management Office (PMO) in Comparison with Project Portfolio Management Office (PPMO) and its Impact on Government projects Using TQM Model in Ghana. Project management and Science Journal, Volume 1, issue 3, pp. 1-26, March 2019.